丽水市教育事业发展“十三五”规划

丽水市教育局

2016年9月

目  录

一、发展基础…………………………………………...…………3

二、总体战略……………………………………………………6

（一）指导思想……………………………………………………6

（二）工作方针……………………………………………………6

（三）发展目标……………………………………………………8

三、发展任务………………………………………………………10

（一）学前教育普惠优质发展，切实提高保教质量……10

（二）义务教育优质均衡发展，注重保障教育公平………12

（三）普高教育优质多元发展，着力提升教育质量………14

（四）中职教育专业特色发展，做强做特专业品牌………16

（五）高等教育跨越内涵发展，全力提升高教品质………19

（六）特殊教育全面提升发展，提供更多服务关爱………22

（七）继续教育多样创新发展，满足更多培训需求………23

（八）民族教育传承创新发展，形成畲族文化特色………24

（九）民办教育创新协调发展，满足市民选择需求………26

（十）素质教育全面和谐发展，培养社会合格人才….…27

四、重点工程………………………………………………………29

（一）强化教育人才现代化，实施教师专业提质发展工程……29

（二）强化办学条件标准化，实施教育基础设施建设工程……31

（三）强化办学模式集团化，实施教育优质均衡发展工程……33

（四）强化教育管理科学化，实施现代教育体制建设工程……34

（五）强化美丽校园人文化，实施培育学校文化精神工程……36

（六）强化教育教学数字化，实施优质教育资源共享工程……37

五、保障措施………………………………………………………39

（一）保障教育经费投入，健全稳定增长机制 ………………40

（二）深化教育法治建设，强化依法治教氛围 ………………41

（三）加强组织领导责任，创造和谐发展环境 ………………42

（四）强化规划实施监督，保障规划目标实现  ……………43

丽水市教育事业发展“十三五”规划

前  言

“十三五”规划是实现党的十八大提出的“两个一百年”奋斗目标中的重要规划，是实现全面建成小康社会目标最后一个五年规划。科学制定并实施好全市教育“十三五”规划，对于大力发展丽水教育事业，全面完成教育领域综合改革和实现教育现代化，推动全市经济社会各项事业全面协调发展，具有十分重要的意义。为此，依据《国家、省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《丽水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，并结合丽水教育事业发展实际，特制订本规划。

一、发展基础

十二五以来，丽水教育事业发展进入了最好最快的时期，丽水教育发展伴随着城市化进程驶入了快车道，教育现代化步伐大大加快。学前教育得到大力发展，有效地破解了“入园难”问题，满足市民子女入园需求、义务教育实现了全国义务教育基本均衡市、高中教育呈现多样化发展，教育教学质量逐步提升、职业教育初步以就业为导向、工学结合发展的新局面、高等教育从大众化迈入普及化、终身教育体系建设日新月异，成人教育快速发展。教育创新大力推进，优质教育资源快速增长，办学条件显著改善，办学水平整体提升，教育公平与优质均衡发展取得重大进展，学生资助体系的完善、随迁子女就学服务体系的构建、名校集团化的探索、普通高中课改和高考招生改革极大地促进了丽水教育育人模式的创新，高考竞争力逐年提高，人民群众对丽水教育的满意度持续提升。

丽水市“十二五”教育事业发展主要目标完成情况

| 指标 | 单位 | 十二五规划目标 | 十二五完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 |  |  |  |
| 幼儿在园人数 | 万人 | 8.7 | 7.9 |
| 学前三年入园率 | % | 95 | 96.64 |
| 九年义务教育 |  |  |  |
| 在校生 | 万人 | 26.5 | 24.28 |
| 巩固率 | % | 99.9 | 100 |
| 高中段教育 |  |  |  |
| 在校生 | 万人 | 6.5 | 6.31 |
| 毛入学率 | % | 95 | 96.76 |
| 职业教育 |  |  |  |
| 中等职业教育在校生 | 万人 | 4 | 2.99 |
| 高等职业教育在校生 | 万人 | 0.8 | 0.82 |
| 高等教育 |  |  |  |
| 在学总规模 | 万人 | 1.5 | 2.1 |
| 在校生 | 万人 | 1.5 | 2.1 |
| 其中：研究生 | 万人 |  |  |
| 毛入学率 | % | 50 | 49.57 |
| 继续教育 |  |  |  |
| 从业人员继续教育 | 万人次 | 3 | 3.1 |

丽水市人力资源开发主要目标完成情况

| 指标 | 单位 | 2015年目标 | 2015年完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 9.5 | 9.6 |
| 其中：受过高等教育的比例 | % | 14 | 14 |
| 新增劳动力平均受教育年限 | 年 | 12 | 12 |
| 其中：受过高中段及以上教育的比例 | % | 85 | 88 |

丽水教育尽管发生了有目共睹的历史性巨变，并保持着良好的发展态势的同时，也面临一些新的问题和挑战。从全市教育发展整体看，优质教育资源供给不足与人民群众迫切需求之间的矛盾存在，教育公平程度有待提高。新兴城镇化和城乡发展一体化带来人口流动及二胎生育政策挑战导致生源数量增加双重因素，对教育资源配置和学校布局带来影响。体制机制改革有待深化，改革的系统性、整体性、协同性有待增强，一些重要领域和关键环节的改革有待取得实质性突破；从区域教育发展看，受经济发展水平、人口及城镇化等因素影响，各地教育发展基础不平衡。义务教育阶段城乡差距、校际差距仍较为突出，中心城区大规模学校、大班额现象不同程度存在，办学条件亟需改善。区域间实施素质教育、教师队伍建设和教育保障能力仍有明显差异；从各级各类教育发展看，学前教育和终身教育仍然是教育现代化建设的薄弱环节，普惠性学前教育资源总量不足，师资短缺和保教质量水平整体不高。义务教育均衡发展尤其是教师流动受多重制约，优质师资配置不够均衡。普通高中办学经费仍显不足，存在一定的负债压力。职业教育办学特色有待增强，校企融合深度不够，普职融通有待实质性推进，构建现代职教体系政策配套不足。终身教育体系尚需完善。高等教育与全省先进水平相比还有明显差距，原创性成果不多，学科建设任重道远。

当前和今后一个时期，丽水教育发展已经进入以适应、优质、均衡、特色发展为主题的“现代化时代”，即全面提升教育品质，进一步凸显人本性、社会性、开放性的教育现代化新阶段。在这个新阶段，对适应、优质、公平和多样化、个性化教育的需求日益成为主导，以提高质量为中心统筹规模、质量、结构和效益的复合性发展目标日益成为主导，依靠内涵提高、质量提升的发展方式日益成为主导，从经济社会发展和人的发展角度评价教育竞争力、贡献力日益成为主导。丽水教育发展的使命就是：加快教育现代化进程，让教育发展与学习型、创新型、生态型城市建设良性互动，让更多的人接受更好的教育，为学生的幸福人生奠定基础。

二、总体战略

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”战略指导思想，贯彻落实教育规划纲要，以立德树人为根本，以实现教育现代化为目标，深化教育领域综合改革，创新教育制度，完善现代教育体系，调整教育结构，促进教育公平,提升教育品质,为全面建成惠及全市人民的小康社会和共建共享“美丽幸福新丽水”提供人才支撑和智力支持。

（二）工作方针

坚持优先发展。优先发展教育是科学发展的基本前提和重要基础。教育是公共事务，是惠及全民的公益性事业。坚持教育的公益性质，把教育作为基本公共服务均等化的优先方面，完善体制和机制，落实教育地位优先、规划优先、财政投入优先、公共资源配置优先，适度超前发展教育。

坚持育人为本。坚持立德树人、育人为本的教育理念，把教育和人的幸福、尊严以及社会进步等核心价值联系起来，促进人的全面、自由发展是教育的出发点和归宿。学校教育的终极目的是教育学生学会求知、学会做事、学会共处、学会生存，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人和社会主义建设者。

坚持改革创新。改革是发展的动力，创新是改革的前提。通过进一步解放思想，改革教育管理和办学体制，改革教学内容和方法、手段，改革质量评价和考试招生制度，不断增强丽水教育活力。完善学校教育的育人模式，实现学校教育的转型升级。

坚持教育公平。教育公平是社会公平的基石，是教育均衡发展的核心价值，是政府提供教育服务的基本职能要求。教育公平的基本要求是保障公民依法享有受教育的权利，关键是机会公平，重点是促进义务教育均衡优质发展，缩小办学差距，解决人民群众期盼优质教育与资源相对短缺的矛盾。同时，要为高中段以上的学生提供适合个性化发展需要的教育。

坚持优质多样。教育品质是教育工作的生命线，是教育现代化达成度的核心体现。加强课程建设，丰富学校内涵，打造优质师资队伍，全面提高教育教学质量。搭建多样化教育平台，探索多样化教育模式，追求教育服务多样化、个性化，促进学校自主、特色和多样发展，提升办学品质，建设品质学校，满足学生多样化、个性化发展需求。全面提升教育现代化内涵品质和公众的教育满意度。

（三）发展目标

“十三五”丽水教育发展的主要目标是建立更加完善的教育体系，实现更高水平的普及十五年教育，提供更全面的优质素质教育，形成更广泛的公平均衡教育，构建更有效的现代教育技术支撑基础，健全更加多元开放的教育体制和机制，为学生提供更多的优质教育。到2020年，与全省同步实现教育现代化。实现“教育资源优质、教育体系完善、教育特色明显、教育质量满意”的发展目标。

丽水市“十三五”教育事业发展和人力资源开发主要预期目标

| 序号 | 指 标 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前教育 |  |  |
|  | 幼儿在园人数（万人） | 7.9 | 9 |
|  | 学前教育三年入园率（%） | 96.64 | 98 |
|  | 等级园比例（%） | 70 | 90 |
| 2 | 九年义务教育 |  |  |
|  | 在校生数（万人） | 24.28 | 25 |
|  | 新居民子女到公办学校入学率（%） | 80 | 90 |
|  | 办学条件均衡系数 | 0.45 | 0.3 |
|  | 标准化学校比例（%） | 82.88 | 90 |
| 3 | 高中段教育 |  |  |
|  | 在校生（万人） | 6.31 | 7.3 |
|  | 普通高中省等级特色示范学校比例（%） | 22.3 | 90 |
|  | 毛入学率（%） | 96.76 | 98 |
| 4 | 特殊教育 |  |  |
|  | 学前教育入学率 | 60 | 85 |
|  | 高中段教育入学率 | 65 | 85 |
| 5 | 职业教育 |  |  |
|  | 中等职业教育在校生（万人） | 2.99 | 3.2 |
|  | 省等级职业学校比例（%） | 53 | 90 |
|  | 高等职业教育在校生（万人） | 0.82 | 0.85 |
| 6 | 高等教育 |  |  |
|  | 在校生（万人） | 3.76 | 4.2 |
|  | 毛入学率（%） | 49.75 | 60 |
| 7 | 继续教育 |  |  |
|  | 从业人员继续教育（万人次） | 3 | 5 |
|  | 主要劳动年龄人口平均受教育年限（年） | 9.6 | 12 |
|  | 其中：受过高等教育的比例（%） | 14 | 18 |
|  | 新增劳动力平均受教育年限（年） | 12 | 15 |
|  | 其中：受过高中段及以上教育的比例（%） | 88 | 90 |

注：高等教育在校生含丽水电大在校生。

三、发展任务

（一）学前教育普惠优质发展，切实提高保教质量

坚持以政府为主导、社会参与、公民办并举的办园体制；坚持学前教育的公益性、普惠性，促进教育公平，保障公民依法享有受教育的权利，缩小城乡和区域教育发展差距，基本满足0-6岁儿童父母或者其他法定监护人对学前教育指导服务的需求。在有条件的乡镇公办中心园和中心城区开展0到3岁早期教育。

专栏1 持续推进学前教育行动计划 完成学前教育第二轮行动任务。到2017年，普惠性幼儿园覆盖面达到75%以上，等级幼儿园比例达到80%以上，所有乡镇（街道）中心幼儿园（3个班及以上）法人独立设置；2017年底前，各县（市、区）中心城区要新建1～2所办学规模12班以上的普惠性幼儿园（其中，莲都3所，青田、缙云各2所），新建乡镇中心幼儿园应以公办为主。启动丽水市第三轮学前教育发展三年行动计划，到2020年普惠性幼儿园覆盖率达到85%；等级幼儿园比例达到90%；专任教师大专以上学历达到90%以上；专任教师持有教师资格证比例达到85%；加快推进学前教育均衡优质发展，高起点普及学前三年教育。

重点工作：

进一步完善学前教育公共服务体系。进一步优化幼儿园布局规划。按照“保基本、广普惠、优质量”的发展要求，新建乡镇中心幼儿园应以公办为主。规范城镇住宅小区配套幼儿园和集团幼儿园建设。配套建设幼儿园，实行“同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用”，并由当地县级教育主管部门负责办理幼儿园产权登记手续，探索以公有民营、零出租办园等形式举办普惠性幼儿园。

进一步提高学前教育教师队伍素质。严格执行编制标准，强化合格师资培养。各县（市、区）要认真贯彻落实《浙江省公办幼儿园教职工编制标准指导意见》（浙编办发〔2012〕32号）精神，创新招聘教师模式，用足学前教育教师编制。加强在职教师培训，提高学前教育教师素质。

加强普惠幼儿园和民办幼儿园建设。严格执行小区配套幼儿园原则上采取“名园（公办）+新园”等模式办成普惠性幼儿园。民办普惠性幼儿园在审批登记、分类定级、评估指导、教师培训、职称评聘、标准奖励等方面与公办幼儿园享有同等待遇。

进一步拓宽学前教育经费筹措渠道。保障政府投入，建立健全学前教育成本分担和社会多元投入机制。大力推进政府购买服务，逐步完善公办幼儿园收费标准和普惠性民办幼儿园补助政策，强化督导，提高效益。对扶持对象、认定程序、成本核算、收费管理、日常监管、财务审计、奖补政策和退出机制等作出规定，重点引导普惠性民办幼儿园规范办学，提升质量水平。

（二）义务教育优质均衡发展，注重保障教育公平

坚持公平优质的价值取向，构建优质均衡的义务教育。出台小规模小学综合性管理制度，推进义务教育镇域一体化和城区“名校+新校”集团化办学模式，到2020年镇域一体化实现全覆盖；加大城乡学校交流力度，深化城区和城郊教育发展共同体建设，扩大城区优质教育资源。

专栏2 薄弱学校改造工程 落实《浙江省义务教育薄弱学校基本办学条件改善工程建设计划（2016-2018年）》，完成“薄改”项目48个，主要包括校舍改扩建类、整校迁建类、校园环境改造类和设备购置类等，明显改善全市薄弱学校办学条件。学校办学条件整体差异系数以县域为单位缩小至0.30以内，义务教育标准化中小学校覆盖面达到90%。

专栏3中小学小班化教育行动计划工程 到2020年，各县（市、区）城区新建1-2所36个班级办学规模的义务教育阶段学校（其中，莲都3所，青田、缙云2所）；全市98%以上的小学、初中学校平均班级学额控制在小学40人以内、初中45人以内，全市义务教育阶段学校基本实现小班化教学。要正

重点工作：

全面实施区域均衡发展战略。进一步强化政府的法定责任，切实保障基础教育阶段的财政投入依法到位。深入实施教育“二环战略”，有效扩大优质教育资源，优化城区教育资源配置，通过推进集团化办学或构建区域学校模式，采取整体合并、完全托管、协约联盟、结对帮扶等形式，推进县域内学校办学模式的学区化、集团化，实行校长教师适度流动制度，扩大优质教育资源覆盖面，提高“二环学校”办学水平，使城区优质资源最大化，缓解城区优质学校办学压力。推进义务教育镇域一体化，逐步解决大班额现象。全市原则上要求在2017年前全面实施教育集团化模式。实施消除大班额计划，到2017年基本消除初中55人以上、小学50人以上大班额，到2019年基本消除初中50人以上、小学45人以上大班额。

深化义务教育课程改革。加强校长教学业务培训，提高校长的课程意识，增强课程领导力。全面落实课程方案，加强拓展性课程和兴趣特长类课程建设，逐步形成具有学校特色的校本课程系列，满足不同学生多样化、个性化选择学习的要求。切实推进课堂教学改革，积极构建“生本”高效课堂，深入开展“轻负高质”教改实践，关注学习兴趣和生活经验，倡导参与、探究和动手，提高教学效益。

健全中小学生“减负”机制。严格规范招生秩序和学校办学行为、严格执行课时计划和课程标准、控制作业量和考试难度、严格教师布置和批改作业规范；学校、家庭、社会协作联动，打造“家校进步共同体”，严格规范社会补习机构和教辅市场。

完善义务教育质量评价机制。改革和构建多元主体参与的质量评价体系，大力培育教育质量评价社会中介机构，形成“政府管教育，社会办教育，中介评教育”的格局，构建由政府、社会、学校、教师、学生、家长等全员参与的综合监督和评价机制。健全学校教育质量评价指标内容，构建包含基础性指标、发展性指标、特色性指标等三个维度以及办学条件、办学目标与理念、师资队伍、生源质量与学生素质、课程与教学、教学管理、经费保障等七个观测点。进一步深化发展性水平评估，建立统一评价与分层评价相结合的学校评价制度。建立教育质量评价数据采集的途径和长效机制。

切实努力办好乡村教育。坚持把村级学校的发展纳入各地教育发展重点工程设计范畴，推进村级学校的特色发展，是破解区域教育不平衡发展难题的关键。采取多种措施补齐乡村教育短板，科学推进城乡义务教育学校标准化建设，改善基本办学条件，提升学校信息化水平和寄宿制学校管理服务水平。科学整合农村小规模学校，建立健全精细化管理制度，实现最优效能的管理模式。让农村小规模学校在办学规范的基础上，达到管理的制度化，科学化，精细化，常态化，注重每个细节。改革控辍保学机制，建立目标责任制和联控联保机制，落实辍学学生返劝、登记和书面报告制度，加大对学习困难学生的帮扶力度，完善资助政策，防止因上学不便而辍学。改革随迁子女就学机制，建立以居住证为主要依据的入学政策，加强留守儿童关爱保护，健全工作体系，促进健康成长。

（三）普通高中教育优质多元发展，着力提升教育质量

全面保障高中教育优质特色协调发展，构建优质多样的高中教育。坚持以“强化特色、创新模式、多元发展、提高质量”为目标，探索高考改革与课改背景下教育实现方式的多样化，改革高中教育模式，实施省级特色高中创建工程，大力开展校本课程开发和研究型课程建设，起动普通高中内涵发展考核评价，深化评价和升学制度改革，推进普通高中的优质特色多样化发展。

专栏4 普通高中特色示范工程 参照《浙江省特色示范普通高中评定办法》指标体系，以推进多样化课程建设为抓手，改革普通高中发展评价机制，实施提升“普通高中教育品质发展行动方案。市教育局加大对县市统筹支持力度，出台高中教育支持政策体系，鼓励和支持学校实现特色发展。到2020年，市本级再新建一所36班的普通高中学校。全市特色示范高中比例达到90%。全市普通高中学校平均班级学额控制在40人以内，基本实现普通高中小班化。

重点工作：

深化培养模式多样化教育。实施因材施教，全面开展分层走班教学，探索加强创新人才培养的有效机制和载体，为部分学有余力的高中学生开辟学习发展的新途径；探索建立高中和大学以及海外教育机构的有效合作机制，拓展学生发展路径，关爱行为有偏差学生的健康成长。

实施提升普通高中教育品质行动方案。科学调整学校布局，扩大、优化教育资源，推进普通高中集团化办学与小班化教学，加快普通高中教育内涵发展和优质化进程；深化课程改革，推进课程校本化建设，推进研究性学习、社区服务和社会实践；着力改善教师的教学和学生的学习行为，促进有效教学，提高课堂教学效益。

深化普通高中教育选择性教育。实施学分制，推进选课走班；引导学生选择适合个人兴趣爱好和未来发展需要的课程；引进国际通用课程；建立学生生涯规划指导制度，对学生理想、心理、学业、人生等方面开展指导。

加强实施优质特色高中建设。加强学校内涵建设，增强学校管理能力，鼓励教师和校长在实践中大胆探索，创新教育思想、教育模式和教育方法，形成教学特色和办学风格，形成一批人文、数理、科技、艺术、体育、外语等特色高中；推进学校发展性评价，打造学校特色品牌，提升学校办学品质。

（四）中职教育专业特色发展，做强做特专业品牌

建立和完善现代职业教育体系，服务经济社会转型升级需求，围绕丽水生态产业体系建设发展需求，合理调整优化学校布局和专业结构，加强专业现代化和实训基地建设，大力扶持与先进制造业、现代服务业、现代农林业相关的专业。推进“校企合作、工学结合、产教结合”，学历教育与职业培训并举，以提升学生就业能力和可持续发展能力为导向，有效构建人才成长“立交桥”。

专栏5 创新创业教育工程 围绕校企共同培养职业人才，积极争取省厅重点扶持建设好10个左右依托中职学校、整合行业企业资源、服务地方产业转型升级的示范性校企合作共同体，建成由职业院校、行业、企业、科研机构、社会组织等共同参与、促进教育链和产业链的有机融合的丽水市示范性职业教育集团，重点培育一批现代学徒制改革试点单位，促进产教深度融合。吸引校外技能大师进中职学校，扶持建设10个左右大师工作室。以创新创业课程建设、“创新实验室”和“创业实验室”建设、职业能力大赛三大载体为抓手，全面推广创新创业教育，到2020年，在全市中等职业学校建设5个以上“创新实验室”和5个以上创业实验室，培育中职毕业生自主创业企业1-2家。 专栏6 等级学校建设工程 根据省重点中职校的建设规范标准，按照每10万人口设置40-48个教学班，以及中职课改走班教学的要求（普通教室按1：1.5配备）,在2020年前完成全市中职业学校新建和改扩建工程，力争全市90%的中等职业学校达到省三级以上职业学校的建设标准,其中一级覆盖面超过80%，基本实现中等职业教育小班化 ，做优做强一批国家级和省级示范校，打造2所以上全省中职名校。 专栏7 教学质量提升工程 全面深化课程改革，创新教育教学模式，以专业动态调整作为基础，以“选择性”作为切入点，打造多样化的课程体系，建立“模块化课程”的选择机制，推广 “理实一体”、 “做中学”的课堂教学模式，培养学生的就业创业能力。到2020年，创省级品牌专业10个以上、优势特色专业（集群）10个以上。培养30名市骨干专业课教师，培育10名以上在省内有较大影响力的中职学校名师名校长（其中名校长3名），建立10个专业课名师工作室。

重点工作：

全面深化中职课程改革。全面树立选择性教育理念，构建“核心课程模块”+“自选课程模块”选择性课程体系，赋予学生多样多次的选择权。以课改基地为依托，进一步加强中职教育教学改革的指导，抱团发展。全面实施学分制，优化质量评价方法，完善评价体系，加强教学指导与质量监测，保证专业技术技能人才培养的基本规格和质量。加强选修课程建设，着力满足学生多样化学习和发展需求。

继续优化专业结构与学校布局。围绕产业优化升级，根据丽水市“1+9+5”生态产业体系的需求，按照“做强优势特色专业、打造区域品牌专业”的基本思路，深入推进专业结构调整和优化，建立适应产业发展的专业建设动态机制。加强职业教育资源优化整合，加快改造提升传统专业，调整市场需求过剩专业，形成与区域经济和产业转型升级匹配程度高，结构合理、匹配度高深受社会认可的主干专业，形成专门化、特色化办学。支持丽水市技师学院建设，统筹全市中等职业学校布局和专业布点,形成综合性学校和专门化学校相结合、优质职业教育广覆盖的中等职业教育发展格局。

着力加强中职学校基础能力建设。以开展中职学校创等级建设为抓手，加强薄弱中职学校建设，实施“均衡发展工程”，提升学校基础能力，扶持学校创建和提升省等级重点，推进技工院校创新发展。以学校章程建设为核心，推进依法治校，提升现代学校综合治理能力，全面推行“7S”管理模式，提升学校规范化和精细化管理水平。强化职业院校“双师型”结构的教学团队建设，建设一支结构合理、水平突出、技艺精湛、专兼结合、相对稳定的专业教师队伍，为中职学校优质、特色发展奠定基础。

加强职教集团建设与校企深度合作。加强市内各职校间联系与沟通，组建名校帮弱校托管、综合与专门联盟等多形式的职业教育集团，推进职业教育集约发展；制定并实施推进校企合作的政策，以促进就业为导向，深入开展工学结合、顶岗实习人才培养模式的研究与实践；探索“产教结合”的合理运作机制；推进“社会复合主体”建设，构建与地方产业结构调整、经济社会发展需求紧密结合的特色办学模式。

大力推进中职学校现代学徒制试点。立足行业企业发展实际，重点围绕产业转型升级，分类分层分专业开展不同形式的现代学徒制试点。按照六个共同要求，探索创新“校企合作、双元育人”的一体化育人机制，切实提高人才培养的质量与针对性。到2016年底，全市有五分之一及以上职业学校开展现代学徒制试点；到2020年，实现凡适合现代学徒制形式培养技术技能人才的学校、专业均开展试点。

大力提升中职学校办学水平。深入探索中高职课程、培养模式、学制贯通等方面的有效衔接途径，打通技能型人才深造发展渠道。以“名校”建设为抓手，做优做强2-3所基础能力较好的综合性中职学校，做专做特2-3所具有一定品牌的专门化中职学校，建成2个产教结合紧密的实习实训中心（基地）。各地要围绕丽水重点发展的主导产业及区域特色产业，结合学校的已有基础，因地制宜，因校施策，推动每所学校都能打造1-2个品牌专业或优势专业、特色项目，在区域或行业形成有较大影响力的特色学校。

（五）高等教育跨越内涵发展，努力提升高教品质

以提高人才培养质量为核心，着力提升师资队伍整体素质，加强丽水高等院校内涵建设，加强专业和学科建设，深化教学改革，突出创新精神和实践能力培养，促进丽水高校与地方互动发展，推动丽水高校服务地方经济社会发展，扩大高校办学自主权，加快建立现代大学制度，提高高校治理现代化能力，办出特色鲜明的高水平丽水高校，构建布局合理、结构科学、错位发展的丽水高等教育体系。全市高等教育毛入学率达到60%以上。

专栏8 实施学科建设提升工程 到2020年，建成省一流学科5个；若干学科达到申报硕士点要求；重点建设一批直接支撑我市特色产业发展的特色应用学科。新增省人文社科重点研究基地1个、省重点实验室1个、省级2011协同创新中心1个、省级工程（技术）中心1个；重点建设市人文社科研究基地，市重点实验室等市级平台20个。

专栏9 实施优势特色专业建设计划工程 到2020年，建成优势专业、特色专业10个，重点实训基地5个；其中，市属高等职业院校创建省级重点专业、特色专业15个，省级示范性实训基地和中央财政支持的实训基地3个。

重点工作：

加快建设高水平高等教育。支持丽水学院实施特色办学、创新兴校计划，建设一批省一流学科和省级科技平台，加快发展研究生教育，推进校园西扩工程，促进学院向应用型大学发展，进一步增强服务地方能力；支持丽水职业技术学院创建国家级示范性高职院校，以服务地方经济社会发展为方向办出特色；支持丽水广播电视大与全省同步建成一所集丽水开放大学、丽水社区大学和丽水老年开放大学“三校合署”的终身教育的新兴高水平现代化远程开放大学，满足市民继续教育需求；支持丽水学院幼儿师范学院建设。

实施丽水高校内涵建设工程。加大投入，开展市级重点学科、重点实验室、人文社科重点研究基地、重点专业、特色专业、重点实训基地、精品课程等重点项目建设，积极开展地方经济社会发展继续的农村旅游人才、文化产业人才培养；加强人才队伍建设，引进海内外高水平领军人才，加大中青年教师培养力度；推进丽水高校创新基地、产学研合作平台、战略研究中心等建设。支持高等院校创建大学科技园，建设丽水智库。

实施丽水高校人才培养创新行动。加强实践教学，创新人才培养模式；围绕经济社会发展需要，优化专业学科结构；推动丽水学院顺利通过教育部本科教学审核评估，加快建成专业硕士学位培养单位；增强丽水高职院校服务地方经济社会发展能力，面向社会开展职工技术培训。依托丽水电大加快构建终身教育体系，充分发挥市县电大作用，为劳动者训练技能、更新知识、提高素质搭建一个灵活、开放、多元 的学习平台，加强以新理论、新技能、新信息、新知识、新方法为主要内容的继续教育，以满足市民多样化、个性化的学习需求，推动终身教育事业更好第为经济社会和人的全面发展服务。

大力推进大学生创新创业。加强大学生创业教育体系建设，组建创业学院，创建浙江大学生创业示范基地；实施杰出创业人才培育计划和大学生创业培训工程；加强大学生创业就业网络体系和创业园等平台建设，加强大学生职业能力培训，鼓励大学生取得各类职业资格证书。办好丽水市农村电子商务学院，为丽水培养电子商务人才提供支撑。

（六）特殊教育全面提升发展，提供更多服务关爱

完善特殊教育体系，全面提高残疾儿童少年义务教育普及水平，加快发展残疾学生高中阶段教育，因地制宜发展残疾儿童学前教育。坚持特教与康复相结合，培提高特殊教育保障水平，完善财政投入机制，推进随班就读和送教上门的有效开展。

专栏10 推广特殊教育学校和随班就读分布模式建设工程 致力于增强残疾学生适应社会的能力，按特殊教育学校加随班就读模式，争取每所特殊教育学校都能根据教育需要，选择普通中小学校和职业

中等学校，实现特殊教育与普通教育的有机融合。到2020年，各县（市、区）均建有1所智障特殊教育学校；学前三年和高中段教育普及率达到85%，有条件的县（市、区）实行残疾学生从义务教育到高中段教育的12年免费教育。制定标准，推动各地增添特殊教育学校的医疗康复设施及专业人员配备，组织开展面向特殊教育的医疗康复人员培训。

重点工作：

完善残疾人教育体系。全面实行残疾儿童少年“十五年”免费教育政策。普及学前特殊教育，加大学前特殊教育师资队伍建设力度，特教学校普遍开展学前教育，普通公办幼儿园创造条件吸收残障幼儿入园；鼓励儿童福利机构和康复机构开展学前教育，加大孤独症等残疾儿童学前康复教育机构扶持力度，扩大残疾儿童招收规模。全面实施义务教育，实施“全纳教育”，完善随班就读，推进在普通学校创办特殊教育学校的“卫星班”；实行“一人一案”，规范送教服务并达到全覆盖，探索个性化和医教结合的教学模式；鼓励有条件的特教学校开办孤独症特教班。继续提高适龄残疾儿童少年入学率基本达到普通儿童少年水平。加快发展以职业教育为主的残疾人高中段教育为残疾学生就业和继续学习创造条件。

提高特殊教育保障水平。提升中等教育阶段残疾学生资助工作力度。积极推进特殊教育学校硬件建设，确保学校设施设备条件全部达到残障儿童少年成长发展的标准，加快特殊教育学校标准化建设进程，30万以上人口县实施特殊教育学校标准化建设。加强特殊教育教师队伍建设，强化特殊教育教师培养培训工作，注重特殊教育专业训练，提高培养质量，提升特殊教育学校办学品质。

提升残疾学生的综合素质。注重学生的潜能开发和缺陷补偿，加强残疾学生的法制教育、心理健康教育、安全教育和职业技能教育，提高残疾人的就业和创业能力。

（七）继续教育多样创新发展，满足更多培训需求

城乡社区教育机构网络健全，积极发展岗位培训、社区教育、农村成人教育和老年教育等继续教育，建立健全推进学习型城市建设的体制和机制，大力提升劳动力素质和新增劳动力平均受教育年限，促进城乡可持续发展和人的全面发展。

专栏11 成人（社区）学校建设工程 全面加强成人（社区）教育学校建设，建设25所左右现代化成人（社区）教育示范学校，25个左右省级成人（社区）培训项目，50门省级成人（社区）教育特色课程。到2020年，城乡社区网络基本形成，成人区域技术学校的标准化率达到100%。落实城乡扫盲行动计划，依托乡镇成校和城市社区学校，持续开展扫盲教育，到2018年，把全市文盲率控制在2%以下，并切实巩固和扩大扫盲成果。鼓励缙云县等县（市、区）申报国家级职成教示范县。

重点工作：

着力推进区域性成技校建设。加强社区大学、各社区学院和成人文化技术学校等社区教育阵地建设，完善覆盖城乡劳动者职业教育培训网络。加快区域性现代化成技校的创建，按照“因地制宜、适用、够用、科学”的布点原则，2016年前完成各县（市、区）区域性成技校的布点规划，加大基础设施投资和师资统筹。

构建终身学习网络和激励机制。发展现代远程教育，建成构建“人人皆学、处处能学、时时可学” 覆盖城乡的数字化终身学习网络。建设现代开放大学，形成开放式教育体系；完善“学分银行”制度，促进不同类型学习成果互认与衔接。

全面提升社区教育功能。完善社区大学、社区学院、社区学校和村（居）民学校四级网络，实施社区学校等级评估工作，全面提升社区教育功能与办学品质；扩大老年教育覆盖面，建立老年教育网络体系。依托丽水电大建设丽水老年开放大学，积极探索养老与教育相互结合、相互促进的新模式、新方法，推动更多的老年人发展兴趣爱好、提升综合素质、培养专业能力、改善生活品质、融入现代社会。进一步促进养老与教育的融合、促进终身教育体系建设、促进学习型社会形成。

全面推进“双证制”教育。实施“双证制”教育，加强农村成人教育基地建设，提升能力建设和服务水平；加大城乡成人继续教育资源整合力度，推进丽水特色成教课程建设和成教实验项目建设。

实施社会培训促进工程。进一步整合培训资源，支持社会力量举办各类非学历教育培训机构，推进民办培训学校特色品牌建设项目工作。继续强化“扫盲”工作。

（八）民族教育传承提升发展，形成畲族教育特色

全面贯彻落实党中央和国务院颁发的《关于加快发展民族教育的决定》的民族政策，重视、支持民族教育事业发展，形成一批以民族文化为学校特色的中小学校。民族教育逐步成为全市的一大区域性教育特色。

专栏12 实施民族教育提升工程 到2020年，少数民族少年儿童的入学率、巩固率、初升高比例等指标达到全市平均水平，各种民族优惠政策全面落实。

重点工作：

落实民族政策，促进民族教育健康发展。认真贯彻国务院《关于加快民族教育发展的决定》和省市各级民族教育政策，继续推行“民族教育券”政策，继续实施少数民族学生初升高加分优惠政策，鼓励支持普通高中、职业高中举办民族班，支持丽水学院民族学院建设，将丽水学院民族学院建成为我省民族干部培训基地、少数民族专业技能实验实训基地和民族文化产业创意基地，高水平保障民族学生受教育权利，全面提高少数民族和民族地区教育发展水平。

加强教育研究，打造民族教育特色品牌。加强对民族学校的教学指导和帮扶，努力提高民族学校的管理水平和教育教学水平。加大对民族教育师资培养培训力度，提高教师的政治素养和业务素质。积极鼓励民族学校以弘扬畲族优秀传统文化为要求，以校本课程和综合实践活动为载体，创建具有民族特色的校园文化。高度重视民族团结教育，进一步推进学校工作，切实把民族团结教育纳入国民教育全过程，夯实民族团结的思想基础和群众基础。

（九）民办教育创新协调发展，满足市民选择需求

坚持教育的公益性原则，以增强学校活力、提升教育质量、提高办学效益为目标，以积极鼓励和引导民办教育做优做强，为人民群众选择优质教育创造条件为要求，科学规划，加快民办学校事业法人登记制度建设，落实教师保障措施，完善监督管理体系，依法对民办学校实行监督和管理，促进民办教育健康发展。

专栏13 民办教育提升工程 优化民办教育发展环境，促进民办学校优质、特色发展，到2020年，各县（市、区）都能办成一批优质的民办幼儿园、一所优质的民办义务教育学校，基本形成“学前教育以公办为示范，促进民办幼儿园上等级，提高保教质量；义务教育以公办为主体，民办教育上水平，不断满足社会选择教育的需求；高中教育以公办为主体，民办教育成特色”的办学格局。

重点工作：

完善政策，积极鼓励社会力量参与办学。大力支持民办教育，加快进程办好满足实际需求的高水平民办学校，制定和落实县级政府支持民办教育发展的政策措施。加快民办学校事业法人登记制度建设，保障民办教育的合法权益，落实教师保障措施，完善监督管理体系，依法对民办学校实行监督和管理，促进民办教育健康发展。

优化管理，加快推进民办教育优质发展。鼓励民办学校（幼儿园）上等级、出精品、创特色，设立民办教育专项资金，依法落实民办学校招生和办学自主权，民办学校（幼儿园）收费按培养成本核定并考虑合理回报。规范管理，完善民办学校（幼儿园）财务、会计和资产管理制度。加大师资扶持力度，派遣优秀校长、优秀教师到民办学校工作，促进民办学校提高教师水平，提高教育教学质量。

（十）素质教育全面和谐发展，培养社会合格人才

把社会主义核心价值体系融入国民教育全过程。坚持育人为本，德育为先，完善学校、家庭、社会“三位一体”合力育人机制，全面推进素质教育，创新人才培养模式，深化创新教育实践，围绕社会主义核心价值观建设，加强理想信念教育，加强品德操守教育，加强公民意识教育，养成良好习惯，促进个性发展，培养德智体美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。

专栏14 建设素质教育实践基地工程 拓展教学内容体系，包括建立统编教材辅助教学系统；优化教学组织形式，包括推进小班化教学和实践教学；强化师资队伍建设，包括百校联百镇活动；提升思政课程改革建设水平。筛选一批素质教育实践基地，进行扶持建设，逐步形成一批面向全市中小学的各具特色的素质教育基地。建立大中小学市级地方德育材料修订机制，定期修订已有教材，同时根据市委市政府创建全国精神文明城市的要求适时补充辅助教材，使学校德育与我市经济社会发展相适应。 专栏15 中小学实验室提升工程 适应深化课程改革需要，着眼于从小培养学生的探究知识、科学精神，以奖代补，鼓励促进各地建设创新实验室和学科教室。到2020年全市中小学建设创新实验室和学科教室50个。

重点工作：

加强学校德育工作。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，进一步推进中华优秀传统文化教育、法制教育和德育教育体验和社会实践活动，采用灵活多样的形式进行思想品德和行为规范教育。把德育目标渗透于各学科教学，发挥学校共青团、少先队在学校德育和社团活动的核心作用，实现全科育人、全程育人、全员育人，持续开展德育导师制。发挥共青团、少先队组织的教育，加强对少年儿童的思想引领。建好家长学校，努力提升家庭教育水平，有效开展教师登门家访，促进家校沟通，形成家校共育的良好氛围。

严格落实体育、美育等课程，加强健康生活方式教育。进一步深化全市“五大联赛”“一会一操”体育赛事、“绿谷之春”“绿谷之秋”艺术赛事、“绿谷之光”科技赛事活动，将美育融入学校教育全过程，提高学生的科学素养，全面实施“阳光体育”和“体艺2+1”活动，完善学生体质健康评价、监测和公布制度，并纳入对学校办学效益综合评价体系。重点建设30所以上的校园足球特色学校、 3个校园足球特色县；完善学校心理健康教育体系，建立和规范大中小学学生心理健康档案制度，整合全市心理健康教育资源，完善心理危机干预和转介机制，建设心理健康教育资源库，建设80个心理健康教室示范点。

深化教育评价和招生制度改革。推进综合素质评价制度，大力构建和完善多元评价、多途径录取的各类高中招生制度和办法，严格控制升学加分项目和分值，规范招生录取程序和行为，完善高中招生信息发布制度，充分发挥高中招生制度改革在“减负”和推进素质教育中的正面导向及激励作用。

实施学生社团建设和社会实践能力培养计划。严格落实综合实践活动、技术等课程；推进校外教育实践活动基地建设，建成覆盖全市的未成年人社会实践基地网络，实施“优秀学生社团”扶持计划，建立健全大中小学生参与志愿者活动和社会实践的服务、评价、认证和激励机制。

探索建设家校合作育人新机制。吸引家长参与学校管理，通过家委会等形式，让家长积极参与到学校的管理、改革和发展中来。畅通家校信息沟通，使学校与家庭教育更有时效性、针对性、目标要求更一致。充分调动家长及社会成员改善社会环境的积极性和主动性，共同改善教育环境。家庭教育必须在学校教育的配合下，具体分析每个孩子的实际情况，正确引导孩子成才，让孩子健康成长，成为有用之才。深入开展“万师访万家”大家访活动，全面了解家庭情况、学生思想状况、家庭期望等，帮助家长更新育子观念、更进教育方法、解决生活实际困难等，共同提高教师、家长的教育素质和能力。

四、重点工程

（一）强化教育人才现代化，实施教师专业提质发展工程

严格教师资质，健全教师管理和教师专业提升制度，探索和完善优化配置的现代用人机制。保障中小学教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平，提高教师社会地位，切实维护教师合法权益。加强教育人才队伍建设，以提升教师育德能力、建立教师学习共同体，加强师德师风建设，促进教师专业化发展，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教育人才队伍。

专栏16 继续实施“绿谷名师培养工程” 依托丽水学院等高校教师培养平台，联合已有中小学名师，理论培养与实践培养有机结合，在全市筛选重点培养100名校长和2100名骨干教师，努力打造具有教育情怀、高素质的丽水中小学教育名师。

重点工作：

全面实施“人才强教”战略，强化教育人才现代化，全面加强教研员队伍、校（园）长队伍、班主任队伍和教师队伍建设，推进教育人事制度改革，致力培养造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化教师校长队伍，为丽水教育的可持续发展提供强有力的人才支持。

建立健全师德师风建设体系。出台《丽水市教育局关于建立健全中小学教师师德建设长效机制的意见》，健全机制，夯实基础。进一步加强和改进师德师风建设，建立健全教师师德教育、宣传、考核、监督相结合的长效工作机制。建立和完善重师德、重能力、重业绩、重贡献的教师考核评价机制，对教师考核实行师德表现“一票否决制”。建立市、县、校三级师德表彰机制，大力表彰师德模范和师德先进个人，弘扬高尚的师德师风。组建丽水市师德师风教育讲师团，组织讲师团成员赴中小学巡回演讲，树立典型，发挥正能量。深入开展“携手育人，万师访万家”大家访活动，把大家访活动作为落实立德树人的重要载体常抓不懈。加大对群众反映突出的教师有偿家教等问题的查处力度，规范教师从教行为。

构建绿谷名师培养体系。继续实施“绿谷名师培养工程”，发展“双模块、双导师、双基地”的“双核”培养模式，着力培养新生代学科带头人和教育领军人物。在全市筛选重点培养100名校长和2500名骨干教师，到2020年底，名师队伍建设取得突破性进展，拥有省级特级教师40名以上，市级名教师180名、市级学科（德育）带头人580名，市级教坛新秀1300名，实现每校每个学科都有骨干教师、教学能手、教坛新秀的目标，形成绿谷名师培养体系。进一步完善学科和德育两个系列的教坛新苗、教坛新秀、学科带头人、名师、特级教师评选制度，继续实行名教师任期制，把名教师参与教师培训和结对帮扶，作为考核的重要内容，对考核合格者，给予享受相应的政府岗位津贴。

构建青年教师培养体系。制定《丽水市促进中小学青年教师成长指导意见》，全面开展促进中小学青年教师成长培养培训工作，针对全市中小学、幼儿园、特殊教育学校教龄从1-5年逐步扩展到 1-10年的教师开展促进成长行动，行动计划由“一年起好步、两年过好关、三年上台阶、四年展实力、五年显身手”五个子项目扩展到十个子项目，形成促进青年教师成长培养体系。按照“学校培养为主、集中培训为辅、一年一度项目比武”，紧扣培养和造就高素质专业化教师队伍的战略目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，搭建教师专业成长系列平台，有目的、有计划地组织青年教师参加各种形式的培训、比武、考核活动，促使青年教师尽快适应教育教学工作，并为今后逐步成长为教育教学骨干和名师奠定基础。

构建中小学名师工作室研修体系。充分发挥我市各层次名教师在深化中小学教育教学改革中的指导、示范和辐射作用，形成既有利于名教师不断完善和发展，又有利于促进骨干教师培养的人才工作机制，实现优质教育资源共享，形成市、县、校三级名师工作室研修体系。省特级教师和教授级中学高级教师主持市级名师工作室，市级名师工作室由市教育教学研究院组织实施，市级名师、市学科带头人、主持县级名师工作室，县级名师工作室由县（市、区）教师培训机构组织实施，其他名师主持校级名师工作室，校级名师工作室由所在学校组织实施，名师工作室的绩效将纳入市教育局对市级名教师的考核。

完善教师专业发展培训体系。继续实施五年一周期360学时的全员培训，加大面向农村学校、薄弱学校的教师培训力度，加大适应义务教育课程改革需要的师资培养力度；完善教研员队伍、班主任队伍及教育管理干部研修制度；拓宽教育视野，创造条件继续开展境外高端学习培训。优化培训内容，改进培训方式，提高培训的针对性和实效性。

构建中小学校长教育管理创新研修体系。加快推进中小学校长队伍专业化建设步伐。进一步明确市、县两级校长培训的工作职责，推行基于“行动研究”的中小学校长教育管理创新研修模式，创新校长研修的管理机制和运行机制，促进中小学校长教育教学管理创新能力的提升，提高校长研修的实效性。继续组织实施市级中小学校长教育管理创新研修，持续培养初中校长、小学校长、幼儿园园长各40名，重点培养一批中小学领军校长(幼儿园园长)，培育一批中小学幼儿园品牌学校，继续组织全市高中段校长以“校长论坛”的方式进行的教育管理创新研修，县（市、区）教育局要持续组织实施县级校长教育管理创新研修，将所有中小学（幼儿园）校长、副校长、学校管理后备人才全部纳入研修对象，分类分批举办研修班，形成完整的中小学校长教育管理创新研修体系，有效带动全市中小学教育管理的创新。完善后备人才的选拔、培养与培训，强化校长后备人才队伍建设。

搭建教育人才队伍建设机制。认真落实校长负责制，全面推进学校章程建设，完善学校重大事项决策机制。构建教师校长交流机制，促进城乡教育均衡发展。创新农村教师补充机制，致力小学全科教师培养。推行学校法人治理结构建设，扩大学校办学自主权。探索校长职级制改革，逐步形成丽水特色的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

建立乡村教师和学前教育非在编教师待遇保障机制。实行乡村教师收入分配倾斜政策和学前教育非在编教师工作保障机制（各级政府对民办幼儿园扶持资金由幼儿园提供考核结果直接进入学前教育非在编教师工资账户），引导和监督民办幼儿园依法保障教师工资待遇，“五险一金”基本落实到位，稳定民办幼儿园师资队伍，积极推广公办幼儿园非在编教师和民办幼儿园教师职业员工制度。改善农村学校教师在校生活设施条件，确保县域内义务教育教师平均收入水平不低于当地公务员的平均工资收入水平。

构建“县管校用”教师管理制度。合理核定义务教育学校教职工编制，实行教职工编制城乡、区域统筹和动态管理，探索建立县域义务教育教师人力资源中心，全面实施“县管校用”制度改革，完善教师招聘机制，着力解决乡村教师结构性缺员和城镇师资不足问题。到2020年底，教师专业技术职务结构比例得到明显改善。争取每年引进紧缺型、高层次人才40名以上。进一步做好小学全科教师和中学紧缺学科教师定向培养工作，加大教师校际间互动交流范围及人数，每年教师交流人数达到符合教师交流总数的15%及以上，特别是骨干教师交流达到15%及以上。

（二）强化办学条件标准化，实施教育基础设施建设工程

适应城市化发展和二胎生育、户籍制度改革政策变化的趋势，落实教育项目规划优先权，以教育适度超前发展的原则，进一步调整、完善各级各类教育布局规划，落实住宅小区配套学校和幼儿园规划、交地、经费、建设四项保障机制，加快学校改造和建设，倡导现代学校建筑设计理念，推进中小学校、幼儿园标准化建设，优化学校环境，全面改善办学条件。

专栏17 实施学校建设工程 “十三五”期间，全市计划投资项目189个（附件3），投资143.4亿元。其中实施类教育基础设施（新建、续建）项目122个，规划投资91.5亿元、预备项目43个，预计投资34.8亿元，规划教育基础设施前期项目24个，预计投资17.1亿元。

重点工作：

实施新一轮基础教育布局调整。各县（市、区）实施新一轮教育设施布局调整。优化城区教育资源配置，逐步解决大班额现象，推进义务教育资源配置标准化；全面实施城区高中布局规划，完成重点建设项目，实施改扩建项目；进一步调整、完善全市高中段学校布局规划，新建或改扩建高中段学校，扩大高中段学校特别是中等职业学校优质教育资源。丽水市区要根据市委书记史济锡专题调研市区基础教育工作时，针对市区教育资源紧缺的问题提出的实施学校建设项目攻坚工程：力争通过三年攻坚，完成全市新建24所中小学、22所幼儿园建设项目(附表1)。其中丽水市区要完成新建幼儿园11所、新建中小学校10所、改扩建中小学校8所建设任务，计划投资18.06亿元，其中政府性投资11.5亿元，民间投资6.56亿元。再通过两年提升，全市能较好地补上中心城区教育资源紧缺的短板，有效破解城区中小学大班额难题。

实施基础教育场所标准化建设。各县（市、区）深入实施中小学、幼儿园标准化建设，推动学校建筑创新设计，全面实施中小学校舍安全工程。

实施学校设施设备标准化配置。完善教育教学仪器设备配备与更新；实施学校卫生条件、体育场馆、实验室、图书馆标准化建设，完善寄宿制学校卫生室配置标准。

（三）强化办学模式集团化、实施教育优质均衡发展工程

深化集约办学模式，重组、整合和优化教育资源，推进小学镇域一体化和城区“名校+新校”集团化“二环”办学模式，推动优质教育资源的共享、增长和均衡化，有效缓解“择校”矛盾。支持民间资本兴办中小学校、幼儿园、职业教育等各类教育和社会培训机构，构建多元办学、公办民办共同发展的办学新格局，满足公众多样化的教育需求。

专栏18 实施名校集团化建设工程 到2020年全市组建实质性小学教育集团40个，初中教育集团20个，高中教育集团 3个，职高教育集团 4个。

重要工作：

深入推进名校集团化办学。加强名校（园）在县（市、区）的辐射和带动；推动“购买服务”、“委托管理”，加快优质教育资源向城区周边区域有效辐射；完善集团化管理运作机制，探索集团、联盟、共同体等多类型集团化办学效能提升机制，完善集团内教师、干部定期流动制度和激励机制；完善名校集团化办学督导评估机制和考核评价机制。

深化公办学校办学体制改革。开展公办学校联合办学、委托管理等试验，探索多种形式，提高办学水平；鼓励有条件的地区调整街道办幼儿园的管理体制，由县（市、区）政府直接举办和管理，满足公众对优质学前教育的需求。

完善民办教育分类管理机制。建立健全民办教育分类管理制度和行业管理机制，制定和完善各级各类民办学校设置标准及退出机制；逐步理顺民办培训业管理体制，促进民办培训业规范、特色、健康发展。

完善民办教育发展促进机制。落实促进民办教育发展的金融、产权政策，完善税收政策和鼓励政策，实施民办学校教师、管理者培训资助计划，完善民办学校事业法人登记制度，规范办学秩序，建立民办学校风险保证金制度和学费监管制度；健全民办教育财务、会计和资产管理制度；建立民办学校办学风险防范机制。

（四）强化教育管理科学化，实施现代教育体制建设工程

推进教育管理体制改革，改变政府对学校的管理模式，探索教育“管、办、评”分离，推动学校依法治校，完善学校法人治理结构，优化学校内部管理运作机制，着力规范学校内部治理结构和权力运行规则，提升学校管理的科学化、民主化、规范化水平。

专栏19 实施现代学校制度建设工程 到2020年，全市中小学、幼儿园完善校（园）长负责制，全面形成“一校一章程”的格局，实行校（园）长资格准任制度、公开选拔制度和任期目标考核制度；完善以学校章程为核心的学校制度文化建设；实行校务会议等管理制度，理顺决策、执行、监督、保障等各个环节，完善学校目标管理和绩效管理机制。

重点工作：

改革政府管理方式。深化教育行政审批制度改革，建立政府与教育公共服务提供者之间的契约关系，推进政府“购买服务”，完善从幼儿园到大学的学生资助体系建设，完善低保家庭、困难家庭子女和残疾儿童入园的教育资助券制度；完善进城务工人员随迁子女入学制度。探索建立与居住证制度相适应的进城务工人员随迁子女非义务教育阶段教育保障体系。

建立现代学校制度。逐步建立和推进以学校的质量、特色、服务、品牌为管理目标的现代学校管理制度，强化内部监督机制，全面形成“一校一章程”的格局，完善以学校章程为核心的学校制度文化建设，实行校务会议等管理制度，完善学校目标管理和绩效管理机制；民办学校理顺董（理）事会与校行政关系，确保校长依法行使教育教学和行政管理权，逐步推进监事制度。健全校务公开制度，接受师生员工和社会的监督，促进教育优质均衡发展。

构建多元评价体系。探索实施管、办、评现代管理模式，建立委托管理新机制，通过向社会机构购买服务，激活“管、办、评”分离联动的机制，提升教育现代治理能力。建立教育服务多元评价体系，实施政府监督与社会民主评价、专业机构认证、中介组织评估相结合的制度。扩大普通高中及中等职业学校在办学模式、育人方式、资源配置、人事管理、合作办学等方面的自主权。改革学校内部管理，建立健全有利于促进教师职业道德和专业水平提高的考核评价体系，不断加强学校文化建设，促进学校物质文化、制度文化、行为文化、精神文化建设上水平。推进教育国际化，完善教育开放体系。到2020年，全市有10%以上的学校与国（境）外学校开展教育教学交流活动。

（五）强化美丽校园人文化，实施培育学校文化精神工程

加强“美丽（文明）学校”建设，以净化、优化、美化校园环境为切入点，以构建育人为本的课程文化为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化为载体创建“美丽学校”。立足社会主义核心价值观教育、理想信念教育和民族精神、时代精神和浙江精神教育，培养学生爱国主义精神、改革创新精神和敢为人先的精神。贯彻落实《中小学生守则》和《中（小）学生日常行为规范》，注重学生行为习惯养成教育，使校园文化建设有机融合学校的办学理念和育人目标，成为学校特色办学的重要组成。

专栏20 校园文化建设工程 着眼于充分发挥文化育人作用，在全市大中小学全面推行校园文化建设，硬件建设与软件建设并举，全市80%以上中小学校和100%高校完成创建“美丽校园”任务，并推动学校在制度和精神层面下功夫，进一步打造“快乐校园”。到2020年，创建丽水市“美丽学校”100所。

重点工作：

建设学习型学校文化。完善学校章程和发展规划的制订，推动教育教学与学校管理方式改革，完善学生参与班级和学校民主管理的机制，营造弘扬学术精神的良好氛围，倡导民主平等、互动相长的现代师生关系，增进师生现代公民意识。

丰富校园文化活动。完善文明学校建设工作，激励师生自我发展，发挥校报、校刊、校园网、校园广播电视等媒体作用；实施“校园文化一校一品建设计划”。

实施特色学校创建行动。把地方文化进校园、非遗文化进校园、特色文化进校园作为学校校园文化重点工作来抓，支持学校立足学校传统和优势，创新育人模式，发掘和弘扬学校优秀文化传统；切实加强创新教育，培养敢于创新的精神和能力，推广精细化管理，提升学校教育服务品质。

实施教育品牌建设战略。加强校风、教风、学风建设，提升校园人文环境建设品质，激励教师积极探索和实验，推进教学改革，形成不同的教学风格和特色，通过建设品牌教师、品牌学校、品牌项目，进一步提升丽水教育品质。

（六）强化教育教学数字化，实施优质教育资源共享工程

到2020年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”与省、市教育现代化发展目标相适应的教育信息体系，基本实现教育信息化对学生全面发展的促进作用、对深化教育领域综合改革的支撑作用和对教育创新发展、均衡发展、优质发展的提升作用的目标

专栏21 数字校园建设工程 以数字校园建设为抓手，从信息技术的角度反思当前教育，基于技术的学校教育教学模式创新取得新突破，信息技术与教育深度融合的水平显著提升，实现信息化环境下教和学的“双重革命”。到2020年，全市所有市属高校、中小学和幼儿园实现宽带1G网络“校（园）校（园）通”，优质资源“班班通”，网络空间“人人通”。建成人人可享有优质教育资源的智慧学习环境，形成学习型社会的信息化支撑服务体系。实现各级各类学校主要教学场所无线网络全覆盖。加大教育信息技术投入，到2020年计划教育信息化工程投资5.37亿元，力争全市中小学信息化硬件设施达全省平均水平，确保多媒体班套比为1：1，（有效计算机）生机比达5：1。学校常态化使用教育管理信息系统开展工作，85%以上的中小学教师能利用信息技术开展教育活动，多媒体教学普遍开展。到2020年，所有高校、高中段学校和50%以上的义务教育阶段学校、30%以上的幼儿园符合智慧型校园标准。

重点工作：

完善教育数字化基础设施建设。进一步完善连接省、市、县、校的高速计算机教育城域网并宽带接入互联网，到2020年全市所有中小学校无线网络覆盖主要教学场所，校园网络骨干带宽1G以上，终端接入速度百兆以上。

开展教育云和云管理平台建设。建设教育云和云管理平台，为区域布局各类教育信息化应用系统提供统一的基础平台；建设包含统一门户、统一认证和统一数据的基础支撑平台，为用户使用区域布局的各类教育信息化应用系统提供统一的身份认证和数据管理。

区域布局教育信息化应用系统。建立网站集群和教育综合门户，构建信息发布平台，增强教育改革发展信息的公开性和透明度。完善综合性教育政务信息系统和学校管理信息系统。根据教育需求，创新教育模式，开发、建设和推广使用各种区域布局的教育信息化应用系统。

提升教师和学生的信息素养。开展中小学教师信息技术应用能力提升培训，开展教师自制多媒体教育软件、微课设计与制作、微视频设计与制作、视频课例、校园视频新闻等比赛，开展教师教育技术应用论文和课题研究，自然形成优质数字教育资源；鼓励教师开展基于网络、基于微课的自主学习教育模式和翻转课堂教育模式的探索与实践。开展学生数字化创新实验、电脑制作、虚拟和实物机器人、数码探科学比赛等活动；鼓励学生人人拥有便捷可用的上网终端设备，泛在学习环境基本形成，建立健全技术激发学习内生动力的机制，优质教育资源惠及每个学习者，有效满足办学多样化，学生个性化发展的需求。

加强优质数字资源的开发和应用。完善数字化学习资源库，推广丽水市网络图书馆的使用。推进教师和学生网络空间建设，开展特色网络空间比赛。开展网络名师工作室和学科门户建设，强化网上优质资源的共建共享。探索利用电子书包等优质数字教育资源进行教和学的新模式。

五、保障措施

（一）保障教育经费投入，健全稳定增长机制

落实政府优先发展教育、提供公共教育服务的职责，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。健全以财政拨款为主、多渠道筹措经费的教育投入保障体制，大幅度增加教育投入，建立教育经费稳定增长机制。

依法加大对教育投入。年初预算以及预算执行中的超收收入分配都要体现法定增长要求，教育经费依法实现“三个增长”。按照中央“提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例，确保全市财政教育经费支出占一般预算支出比例超过省核定的比例；确保全社会教育投入增长比例高于同期地区生产总值增长比例。征足用好地方教育附加，统筹安排用于教育事业。

健全教育经费保障机制。义务教育全面纳入财政保障范围，实行预算单列；非义务教育实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制。各地根据国家办学条件基本标准和教育教学基本需要，制定并逐步提高区域内各级学校学生人均经费基本标准和学生人均财政拨款基本标准，建立稳定增长机制。健全教育经费预算管理制度，提高预算执行效率。完善学校债务化解机制和债务风险控制机制，加大财政补助力度，积极化解公办学校基本建设债务。

加大经费投向调整力度。公平配置城乡学校资源，增加教育基础性标准化设施设备、教育科研、师资培养等方面的投入比重，加大对学前教育、中等职业教育和特殊教育的投入力度。

健全教育经费监管机制。建立教育投入绩效考核、监督和责任追究机制，将教育投入纳入各级政府领导干部绩效考核内容。进一步完善教育经费统计监测公报制度。加强财务管理，建立科学、规范的教育经费及资产管理制度，优化教育资源配置和经费支出结构，提高经费使用效益。健全教育经费审计、监察制度，完善学校收费管理办法，规范学校收费行为和收费资金管理。

（二）深化教育法治建设，强化依法治教氛围

弘扬法治精神，注重制度创新，促进职能转变，提高服务效能，健全教育督导，不断提升教育法治化水平。实现教育依法行政体系建设与党风廉政反腐体系建设两轮驱动，一体化推进，为教育事业科学发展保驾护航。

全面推进依法行政、依法治教、依法治校。健全教育决策机制，推进教育决策科学化和民主化。深化行政执法责任制，强化行政程序规范。建立健全保障师生合法权益的校内救济制度和纠纷解决机制，畅通教育法律救济渠道。建立规范教育秩序的长效常态管理机制，落实教育监督问责制度。推广依法治校示范校模式。

加强教育系统党风廉政建设和行风建设。严格党风廉政建设责任制，完善体现教育系统特点的惩治和预防腐败体系，坚决惩治腐败。全面推进政务、校务信息公开。强化行政监督，确保权利阳光运行。强化学校廉政风险防范机制，纠正各种不正之风。

进一步强化教育督导职能。坚持督政与督学并重、监督与指导并重，强化教育督导职能。深化对政府落实教育法律法规和政策情况的督导检查，开展浙江省教育现代化县创建督导评估。推进丽水市学前教育强县、丽水市现代化标志性教育强镇、学前教育先进乡镇督导评估。深化学校发展性评价，完善责任区督学制度。实施教育专项督导，进一步规范学校办学行为。以规范专项督导和综合督导为抓手，利用大数据信息采集为手段，创新督导评估模式，改变督导评估方式，以推进学校科学民主精细管理、课程改革实施和教育教学质量提升。2016年12月底前，完成新的综合督导检查方案并试运行。2017年6月份前出台有关新的专项督导方案和完善综合督导检查考核方案。

（三）加强组织领导责任，创造和谐发展环境

加强领导，落实责任，强化措施，动员社会各方力量共同关心和支持教育，凝聚师生员工和全社会的力量，推动学校教育、家庭教育和社会教育密切结合，形成教育社会化的大教育网络，做到区域统筹、部门协调、和谐发展，营造教育改革和发展的良好氛围，营造全社会尊师重教的良好氛围，为《规划》实施和学习型城市建设提供强有力的保障。

强化对《规划》实施的组织领导。建立各级党委、政府主要领导负总责，分管领导分工负责的责任体系，健全领导体制和决策机制。建立党政领导班子成员定点联系学校制度，及时研究解决教育改革发展的重大问题和群众关心的热点问题。各有关部门特别是发展改革、财政、人力资源和社会保障等综合管理部门，要全力支持，紧密协作，形成合力，提出实施方案，制定配套政策，确保教育优先发展的战略地位，共同推进教育改革和发展。

加强改进党的建设和舆论宣传工作。把教育系统党组织建设成为学习型党组织，健全各级各类学校党的组织，加强学校领导班子和领导干部队伍建设，提升政治素质、法治理念、科学精神、人文修养、创新能力和办学治校能力。加强教育宣传工作，把握正确的舆论导向，争取社会各界的广泛参与和大力支持，形成理解支持教育改革、协力推进素质教育的良好社会环境。

切实维护校园安全和谐稳定。深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动。健全安全保卫制度和工作机制，建立人防、技防、物防、群防体系，加强师生安全教育和学校安全管理，提高预防灾害、应急避险和防范违法犯罪活动的能力。加强校园和周边环境治安综合治理，共同维护校园安全稳定。

（四）强化规划实施管理，保障规划目标实现

建立规划实施责任落实机制。丽水教育“十三五”发展规划的落实，必须在市委、市政府的统一领导下，各职能部门要配合落实规划中的具体任务，并根据规划中的发展目标、任务和重大项目制定细致的年度实施计划和阶段实施计划，确保“十三五”规划所确定的发展目标、主要任务和各项措施得到贯彻落实。县（市、区）人民政府和教育行政部门、各级各类学校要从实际出发，制定本区域、本部门和学校实施落实“十三五”教育规划的具体方案和措施，分阶段、分步骤组织实施，切实推进未来五至十年丽水教育事业的改革和发展。

建立规划实施跟踪评估制度。丽水市教育“十三五”发展规划的相关指标、主要任务和重大项目需要纳入各县（市、区）政府、市政府各部门、各级教育行政主管部门的综合评价和绩效考核体系，并由市政府教育督导室负责跟踪评估。

健全规划实施监督检查机制。做好丽水市教育“十三五”发展规划的信息公开和监督工作，面向全社会和广大群众宣传和介绍规划工作目标，不断提升政府和公众的规划意识，在规划实施与评估的过程中更多地鼓励公众的社会参与和监督，并建立相应的奖励和问责机制。“十三五”教育发展规划的实施情况由市政府及相关部门领导专家开展监督评价，并向全市人民公布“十三五”教育规划实施结果。

附件：1. 丽水市区教育资源三年攻坚计划项目表

2. 丽水市“十三五”重大建设项目表

附件1：

丽水市区教育资源三年攻坚计划项目表

(2016.6—2019.8)

今后三年，市区计划新建幼儿园7所，建设中小学13所，其中新建中小学校9所，改扩建中小学校4所。项目建设计划总投资18.6亿元，其中政府投资13.22亿元，民间投资5.38亿元。

一、2016年建设计划

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 新增 班级数 | 总投资 单位（亿） | 投资 性质 | 项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南四路邻里中心幼儿园 | 续建 | 2015—2017 | 占地面积4891㎡，建筑面积2815㎡ | 9 | 0.1 | 民间投资 | 开发区 |
| 2 | 碧湖幼儿园 | 新建 | 2016—2018 | 占地12000㎡，建筑面积7000㎡ | 21 | 0.4 | 民间投资 | 莲都区 |
| 3 | 秀山路小学 | 续建 | 2014—2016 | 占地面积46889㎡，建筑面积23690㎡ | 36 | 1.1 | 政府投资 | 开发区 |
| 4 | 江南路中学 | 续建 | 2015—2017 | 占地面积92302㎡，建筑面积62099㎡ | 60 | 2.49 | 政府投资 | 开发区 |
| 5 | 丽水学院附中 | 扩建 | 2015—2018 | 新建教学楼、报告厅、风雨球场、教工宿舍、运动场及附属工程 |  | 0.8 | 政府投资 | 市教育局 |
| 6 | 丽水二中 | 扩建 | 2015—2018 | 新建食堂、合班教室、学生宿舍、体艺楼、运动场及附属工程 |  | 1.2 | 政府投资 | 市教育局 |
| 7 | 梅山中学二期 | 扩建 | 2016—2017 | 二期总建筑面积10271㎡，新建教学楼、办公图书楼、体艺馆及附属工程 | 20 | 0.35 | 政府投资 | 莲都区 |
| 8 | 碧湖中学二期 | 扩建 | 2016—2018 | 二期总建筑面积10125㎡，新建教学楼、办公楼、风雨操场、广场及附属工程 | 24 | 0.38 | 政府投资 | 莲都区 |

二、2017年建设计划

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 新增 班级数 | 总投资 单位（亿） | 投资 性质 | 项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余庄前安置小区幼儿园 | 新建 | 2017—2018 | 占地面积8698㎡，建筑面积6088㎡ | 12 | 0.17 | 民间投资 | 开发区 |
| 2 | 南六路邻里中心幼儿园 | 新建 | 2017—2018 | 占地面积3777㎡，建筑面积2807㎡ | 9 | 0.1 | 民间投资 | 开发区 |
| 3 | 碧湖镇中心幼儿园 | 新建 | 2017—2018 | 占地8000㎡，建筑面积4000㎡ | 12 | 0.5 | 政府投资 | 莲都区 |
| 4 | 大洋路小学长岗背校区 | 新建 | 2017—2018 | 占地面积36497㎡，建筑面积22000㎡ | 36 | 1.35 | 政府投资 | 莲都区 |
| 5 | 中山小学城西校区 | 新建 | 2017—2018 | 占地面积36000㎡，建筑面积22800㎡ | 36 | 1.35 | 政府投资 | 莲都区 |
| 6 | 东港小学 | 新建 | 2017—2018 | 占地面积49662㎡，建筑面积24700㎡ | 48 | 2 | 民间投资 | 莲都区 |

三、2018年建设计划

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 新增 班级数 | 总投资 单位（亿） | 投资 性质 | 项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富岭安置小区幼儿园 | 新建 | 2018—2019 | 占地面积6677㎡，建筑面积4850㎡ | 12 | 0.15 | 民间投资 | 开发区 |
| 2 | 灯塔幼儿园八一宾馆分园 | 新建 | 2018—2019 | 占地面积4655㎡，建筑面积3187㎡ | 9 | 0.35 | 政府投资 | 莲都区 |
| 3 | 富岭东一小学 | 新建 | 2018—2020 | 占地面积31200㎡，建筑面积21282㎡ | 36 | 1 | 政府投资 | 开发区 |
| 4 | 囿山小学青林校区 | 新建 | 2018—2020 | 占地面积38000㎡，建筑面积22000㎡ | 36 | 1.35 | 政府投资 | 莲都区 |
| 5 | 碧湖第三小学 | 新建 | 2018—2020 | 占地面积36272㎡，建筑面积24700㎡ | 36 | 1 | 政府投资 | 莲都区 |
| 6 | 第四中学（职高） | 新建 | 2018—2021 | 占地面积53360㎡，建筑面积77818㎡ | 54 | 2.46 | 民间投资 | 市教育局 |

附件2：   丽水市教育“十三五”重大建设项目表（实施类）

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设性质 | 建设地点 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 规划总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”规划的计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全市合计 |  |  | 122 |  |  |  | 104.893 | 13.95 | 91.4967 |
|  | 市本级小计 |  |  | 28 |  |  |  | 36.4126 | 2.56 | 34.6326 |
| 1 | 开发区秀山路小学 |  |  | 续建 | 水阁 | 2014—2016 | 36个班，项目用地46889㎡，建筑面积23690㎡ | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 2 | 开发区江南路中学 |  |  | 续建 | 富岭 | 2015-2017 | 办学规模按60个班,项目总用地92302㎡，总建筑面积62099㎡ | 2.49 | 0.9 | 1.59 |
| 3 | 开发区南四路邻里中心幼儿园 |  |  | 续建 | 富岭 | 2015—2017 | 9个班，项目用地面积4891㎡，建筑面积2815㎡ | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
| 4 | 丽水中专迁建工程 |  |  | 新建 | 松阳 | 2015-2018 | 规划用地333335㎡，一期用地面积100000㎡、建筑面积60000㎡ | 3 |  | 3 |
| 5 | 丽水学院附中扩建工程 |  |  | 续建 | 市区 | 2015-2018 | 36班高中，新建教学楼（南、北）2幢，建筑面积7594㎡，新建报告厅769.5㎡,新建风雨操，建筑面积2069㎡，新建教工宿舍，建筑面积2166㎡，运动场施工，以及附属配套工程施工 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |
| 6 | 丽水二中扩建工程 |  |  | 续建 | 市区 | 2015-2018 | 规划36班高中，总用地约73000㎡，总建筑面积45000㎡ | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 7 | 开发区余庄前幼儿园（一） |  |  | 新建 | 水阁 | 2017-2018 | 新建12班幼儿园，项目用地8698㎡，建筑面积6088㎡ | 0.17 |  | 0.17 |
| 8 | 开发区富岭东一小 |  |  | 新建 | 富岭 | 2018-2020 | 36个班，项目用地面积31200㎡，建筑面积21282㎡ | 1 |  | 1 |
| 9 | 开发区富岭安置小区幼儿园 |  |  | 新建 | 富岭 | 2018—2019 | 新建12个班幼儿园，项目用地6677㎡，建筑面积4850㎡ | 0.15 |  | 0.15 |
| 10 | 开发区南六路邻里中心幼儿园 |  |  | 新建 | 水阁 | 2017—2018 | 9个班，项目用地面积3777㎡，总建筑面积2807㎡ | 0.1 |  | 0.1 |
| 11 | 第四中学 |  |  | 新建 | 市区 | 2018-2021 | 54班职业高中，用地面积53360㎡，建筑面积77818㎡ | 2.458 |  | 2.458 |
| 12 | 丽水学院体育综合训练馆 |  |  | 新建 | 市区 | 2016-2018 | 新建综合训练馆、游泳馆、比赛馆，总建筑面积15675㎡ | 1.27 |  | 1.27 |
| 13 | 丽水学院附属医院 |  |  | 新建 | 市区 | 2018-2020 | 建设一家500-800床位规模附属医院 | 8 |  | 8 |
| 14 | 丽水学院大学科技园 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2019 | 建设大学科技、文化创业园约20000㎡ | 1 |  | 1 |
| 15 | 丽水学院科教综合大楼 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2019 | 建设协同创新中心、信息中心等约40000㎡ | 2.5 |  | 2.5 |
| 16 | 丽水学院西扩工程 |  |  | 新建 | 市区 | 2016-2020 | 完成校园发展规划方案设计、划定红线，力争完成“西扩工程”征地拆迁和“四通”工作 | 3 |  | 3 |
| 17 | 丽水学院人才公寓 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2020 | 建设600-1000套人才公寓约100000㎡ | 4.5 |  | 4.5 |
| 18 | 丽水学院附属幼儿园 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2019 | 建设一所18班规模实验幼儿园约6100㎡ | 0.3 |  | 0.3 |
| 19 | 丽水学院西区学生食堂 |  |  | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建筑面积约5000㎡ | 0.35 |  | 0.35 |
| 20 | 丽水学院学术交流中心 |  |  | 新建 | 市区 | 2016-2018 | 建设集会议、接待、住宿于一体的专家楼，建筑面积约10608㎡ | 0.8 |  | 0.8 |
| 21 | 丽水职技院中心（梯田）广场 |  |  | 续建 | 校园内 | 2015-2016 | 绿地9500㎡、园路8500m | 0.064 | 0.02 | 0.044 |
| 22 | 丽水职技院第二教学楼 |  |  | 续建 | 校园内 | 2014-2016 | 建筑面积17450㎡ | 0.5306 | 0.33 | 0.2006 |
| 23 | 丽水职技院校园雨污管网改造 |  |  | 续建 | 校园内 | 2015-2017 |  | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| 24 | 丽水职技院南大门及入口广场 |  |  | 新建 | 校园内 | 2017-2018 |  | 0.03 | 0 | 0.03 |
| 25 | 丽水职技院水系改造与水体营造 |  |  | 新建 | 校园内 | 2017-2019 |  | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 26 | 丽水职技院学生宿舍楼 |  |  | 新建 | 校园内 | 2018-2020 | 建筑面积6000㎡ | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 27 | 丽水职技院大学生创新创业大楼 |  |  | 新建 | 校园内 | 2018-2021 | 建筑面积25000㎡ | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 28 | 丽水电大教学楼 |  |  | 新建 | 原市委党校 | 2016-2018年 | 10000㎡ | 0.54 |  | 0.54 |
|  | 莲都区小计 |  |  | 20 |  |  |  | 13.1465 | 1.876 | 11.2705 |
| 1 | 水东小学新建工程 |  |  | 续建 | 市区 | 2015-2016 | 规模36个班，总用地54亩，总建筑面积15000㎡，新建专用教学楼、食堂及风雨操场、设备 | 0.631 | 0.541 | 0.09 |
| 2 | 白云小学新建工程 |  |  | 续建 | 市区 | 2015-2016 | 48班小学，总用地54亩，建筑面积36000㎡ | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
| 3 | 大洋路小学长岗背校区 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2018 | 36班小学，规划总用地54亩，总建筑面积22000㎡ | 1.35 |  | 1.35 |
| 4 | 东港小学新建工程 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2019 | 48班小学，规划总用地74.5亩，总建筑面积24700㎡ | 2 |  | 2 |
| 5 | 中山小学城西校区 |  |  | 新建 | 市区 | 2017-2018 | 36班小学，规划总用地54亩，总建筑面积22800㎡ | 1.35 |  | 1.35 |
| 6 | 囿山小学青林校区 |  |  | 新建 | 市区 | 2018-2020 | 36班小学，规划总用地54亩，总建筑面积22000㎡ | 1.35 |  | 1.35 |
| 7 | 囿山小学拆改扩建工程 |  |  | 扩建 | 市区 | 2017-2018 | 1号教学楼拆除，重建教学综合楼、传达室、大门及附属设施，建筑面积约2100平方米。 | 0.1 |  | 0.1 |
| 8 | 碧湖三小新建工程 |  |  | 新建 | 碧湖镇 | 2018-2020 | 36个班小学、总用地面积36272㎡，建筑面积24700㎡ | 1 |  | 1 |
| 9 | 梅山中学迁建工程(二期) |  |  | 新建 | 市区 | 2016-2018 | 60个班，总用地面积88亩，总建筑面积33540㎡，建教学楼,办公图书楼,体艺馆等 | 0.35 |  | 0.35 |
| 10 | 处州中学改扩建工程 |  |  | 新建 | 市区 | 2016-2017 | 建体艺馆，道路等附属 | 0.1074 |  | 0.1074 |
| 11 | 老竹民族学校扩建工程 |  |  | 续建 | 老竹镇 | 2015-2016 | 征地7541㎡，建综合楼及教师宿舍楼、室外附属 | 0.2181 | 0.135 | 0.0831 |
| 12 | 碧湖中学扩建工程 |  |  | 新建 | 碧湖镇 | 2016-2018 | 48个班，总用地面积75389㎡，总建筑面积31285㎡，新建教学楼、办公楼、风雨操场、广场、大门等 | 0.38 |  | 0.38 |
| 13 | 八一宾馆幼儿园 |  |  | 新建 | 市区 | 2018-2020 | 9个班幼儿园，用地面积4655㎡，建筑面积3187㎡ | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 碧湖幼儿园新建工程 |  |  | 新建 | 碧湖镇 | 2016-2017 | 21个班幼儿园，征地18亩，建筑面积7000㎡ | 0.4 |  | 0.4 |
| 15 | 碧湖镇幼儿园迁建工程 |  |  | 新建 | 碧湖镇 | 2017-2019 | 12个班幼儿园，用地面积12亩，建筑面积4000㎡ | 0.5 |  | 0.5 |
| 16 | 厦河新村幼儿园新建工程 |  |  | 续建 | 市区 | 2015-2016 | 9个幼儿班，用地面积5595㎡，总建筑面积3837㎡ | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 17 | 绿谷庄园幼儿园新建工程 |  |  | 新建 | 市区 | 2015-2017 | 9个幼儿班，用地面积5595㎡，总建筑面积3500㎡ | 0.33 | 0.1 | 0.23 |
| 18 | 玫瑰家园小区幼儿园 |  |  | 新建 | 市区 | 2015-2017 | 9个幼儿班，用地面积5595㎡，总建筑面积3500㎡ | 0.33 | 0.1 | 0.23 |
| 19 | 接官亭小区幼儿园 |  |  | 新建 |  | 2018-2019 | 12个幼儿班，用地面积5430平方米，总建筑面积5028㎡ | 0.4 |  | 0.4 |
| 20 | 校舍维修改造及零星修理工程 |  |  | 新建 | 莲都区 | 2016-2020 | 全区各学校校舍维修改造工程 | 0.6 |  | 0.6 |
|  | 缙云县小计 |  |  | 8 |  |  |  | 5.905 |  | 5.905 |
| 1 | 壶镇中学迁建 |  |  | 新建 | 壶镇 规划区 | 2016-2019 | 建设规模60个班，学生3000人，建筑面积58111㎡，征地用地167亩 | 2.09 |  | 2.09 |
| 2 | 职业中专实训大楼及运动场 |  |  | 新建 | 校园内规划处 | 2016-2019 | 新建综合实训大楼9000㎡，400m塑胶跑道运动场，征用土地50亩 | 0.43 |  | 0.43 |
| 3 | 工艺美校扩建 |  |  | 新建 | 校园内规划处 | 2016-2018 | 新建教学楼2500㎡，学生宿舍2860㎡，食堂1650㎡，征用土地30亩 | 0.345 |  | 0.345 |
| 4 | 缙云电大二期 |  |  | 新建 | 校园内规划处 | 2016-2017 | 二期工程建筑面积11750㎡。教学综合楼4200㎡，宿舍楼5300㎡，学生食堂2300㎡ | 0.25 |  | 0.25 |
| 5 | 碧川小学扩建 |  |  | 新建 | 校园内规划处 | 2015-2017 | 建设规模48班，学生2160人，总建筑面积6134㎡，征用土地74亩；建设内容：教学综合楼、食堂、塑胶运动场300m等 | 0.3 |  | 0.3 |
| 6 | 新区小学（暂名）新建 |  |  | 新建 | 五云街道新区 | 2016-2019 | 建设规模48个班，学生1920人，建筑面积27000㎡，用地74亩 | 0.99 |  | 0.99 |
| 7 | 南顿小学迁建 |  |  | 新建 | 壶镇规划区 | 2016-2019 | 建设规模36个班，学生1620人，建筑面积20242㎡，用地56亩 | 0.6 |  | 0.6 |
| 8 | 全县中小学基础设施项目 |  |  | 新建 | 校园内规划处 | 2016-2020 | 新建小学教学楼、东方初中教学楼、大洋学校教学楼等 | 0.9 |  | 0.9 |
|  | 青田县小计 |  |  | 15 |  |  |  | 8.2166 | 1.573 | 6.6436 |
| 1 | 职业技术学校二期扩建工程 |  |  | 续建 | 瓯南 | 2014-2018 | 办学规模扩至80个教学班，新征土地116.8亩，新建校舍39066㎡ | 1.6861 | 0.392 | 1.2941 |
| 2 | 县机关幼儿园迁建工程 |  |  | 续建 | 鹤城 | 2014-2016 | 迁建18班幼儿园，总建筑面积10018㎡,其中新建8718㎡，改建1300㎡ | 0.3199 | 0.149 | 0.1709 |
| 3 | 船寮镇中小学扩建 |  |  | 续建 | 船寮 | 2013-2017 | 扩建小学30个教学班，初中36个教学班，3300名在校生，总建筑面积24175㎡ | 0.65 | 0.4 | 0.25 |
| 4 | 油竹小学工程 |  |  | 续建 | 油竹 | 2014-2017 | 新征土地70亩，迁建油竹小学48个班级，总建筑面积25183㎡ | 1.0736 | 0.25 | 0.8236 |
| 5 | 铁资中学石帆校区扩建工程 |  |  | 续建 | 腊口 | 2014-2016 | 扩建教学综合楼、师生宿舍，总建筑面积9000㎡ | 0.2499 | 0.13 | 0.1199 |
| 6 | 伯温中学新建工程 |  |  | 新建 | 油竹 | 2016-2019 | 新征土地206.5亩，新建校舍总面积71000㎡，新增办学规模72个教学班，其中小学36班，初中36班，在校生2880人 | 2.7106 |  | 2.7106 |
| 7 | 湖边学校迁建一期工程 |  |  | 新建 | 瓯南 | 2017-2019 | 36班规模规划，一期按18个班规模建设，在校生840人，新征土地50亩，新建教学综合楼、师生食堂、宿舍等，总建筑面积约6000㎡ | 0.3 |  | 0.3 |
| 8 | 腊口镇中心幼儿园 |  |  | 续建 | 腊口镇 | 2015-2017 | 迁建12班幼儿园，新征土地11亩，总建筑面积4205㎡,在园幼儿360人 | 0.1198 | 0.03 | 0.0898 |
| 9 | 祯埠乡中心幼儿园 |  |  | 续建 | 祯埠乡 | 2015-2017 | 新建9班幼儿园，总建筑面积2520㎡,在园幼儿270人 | 0.075 | 0.012 | 0.063 |
| 10 | 青田中学教学综合楼工程 |  |  | 续建 | 油竹街道 | 2015-2016 | 新建教学综合楼，新建建筑面积1700㎡ | 0.0398 | 0.01 | 0.0298 |
| 11 | 章旦教育集团仁宫分校教学综合楼工程 |  |  | 新建 | 仁宫乡 | 2016-2017 | 新征土地2亩，扩建教学综合楼1800㎡ | 0.055 |  | 0.055 |
| 12 | 仁宫乡中心幼儿园 |  |  | 新建 | 仁宫乡 | 2016-2017 | 新建6班幼儿园，在园幼儿180名，新征土地8亩，总建筑面积2230㎡ | 0.065 |  | 0.065 |
| 13 | 东源镇红光小学迁建 |  |  | 新建 | 东源镇 | 2016-2018 | 规划18个小学教学班，在校生810名，新征土地30亩，新建校舍总建筑面积6000㎡ | 0.22 |  | 0.22 |
| 14 | 船寮高中扩建二期工程 |  |  | 续建 | 船寮镇 | 2014-2016 | 新建行政图书楼、体艺馆、操场跑道、校门、道路、电力、排水、绿化等 | 0.3519 | 0.2 | 0.1519 |
| 15 | 船寮镇中心幼儿园 |  |  | 新建 | 船寮镇 | 2016-2018 | 一期项目用地面积约8358㎡，建筑面积7738㎡ | 0.3 |  | 0.3 |
|  | 云和县小计 |  |  | 5 |  |  |  | 3.28 | 0.62 | 2.66 |
| 1 | 云和中学整体改造工程 |  |  | 扩建 | 云和县 | 2014-2017 | 建设体育中心2258㎡、学生宿舍楼2900㎡、学生餐厅3550㎡、教学实验综合楼6500㎡、原有建筑立面改造、原有建筑室内装修和设备改造(及大门改造室外等附属工程 | 0.67 | 0.3 | 0.37 |
| 2 | 云和县城南九年一贯制学校 |  |  | 新建 | 云和县 | 2016-2018 | 按省Ⅰ类九年一贯制小学36个班,初中18个班,占地约81亩 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| 3 | 崇头镇中心小学扩建工程 |  |  | 扩建 | 云和县 | 2015--2018 | 项目总用地面积11447㎡(其中新增用地面积7514㎡，原有校园用地面积3867㎡)，新建建筑占地面积1099㎡，建筑面积3867㎡(其中地上面积3307㎡，半地下室面积560㎡)，新建教学楼、食堂厨房、门卫房、大门、运动场等室外配套 | 0.26 | 0.02 | 0.24 |
| 4 | 城东幼儿园 |  |  | 新建 | 云和县 | 2016-2018 | 占地约12亩，建筑面积6550㎡ | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 5 | 石塘镇中心小学迁建工程 |  |  | 迁建 | 云和县 | 2017-2019 | 小学6个班级，招生容量270人，幼儿园6个班级，招生容量180人；用地面积：12977.2㎡，约19.5亩；建筑面积：7336㎡；投资概算：3219万元 | 0.32 | 0 | 0.32 |
|  | 景宁县小计 |  |  | 4 |  |  |  | 5.72 | 0.72 | 5.00 |
| 1 | 外舍小学 |  |  | 续建 | 景宁县外舍区块 | 2015-2017 | 36个小学教学班，容纳学生1620名，按省一类学校标准建设，占地面积49.5亩，建筑面积33796㎡ | 1.30 | 0.72 | 0.58 |
| 2 | 澄照创业园学校 |  |  | 新建 | 景宁县澄照创业园区块 | 2016-2017 | 按浙江省义务教育普通学校一类标准建设，为九年一贯制学校(小学初中合并)，54个教学班(其中：小学30个班，初中24个班)，容纳学生2160名，用地面积为70.6亩，建筑面积为37680㎡ | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 3 | 凤凰学校（一期） |  |  | 新建 | 景宁县外舍 | 2016-2018 | 义务教育九年一贯制学校，按浙江省义务教育普通学校一类标准建设，36个教学班（初中12个，小学24个）容纳学生1620名，用地面积80亩，建筑面积47271㎡。建设教学楼、办公楼、宿舍楼、体艺楼、食堂及运动场等 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 4 | 东坑中学改造（素质教育基地） |  |  | 新建 | 景宁县东坑中学 | 2016-2017 | 按容纳350名师生学习及生活的规模建设（其中学生300名，教师50名）。拆除学生宿舍、食堂，改建原教学楼为学生宿舍楼，新建教学楼及设备安装 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
|  | 龙泉市小计 |  |  | 9 |  |  |  | 6.23 | 0.6 | 5.6492 |
| 1 | 江南小学扩建（二期）工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2015-2017 | 新建综合楼2042㎡、体艺楼和餐厅3300㎡ | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
| 2 | 标准化学校建设 |  |  | 续建 | 龙泉市 | 2015-2020 | 创建标准化学校37所 | 0.6 | 0.45 | 0.15 |
| 3 | 学前三年行动计划（第二轮） |  |  | 续建 | 龙泉市 | 2015-2019 | 新建小梅、大沙、查田、城东等幼儿园 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| 4 | 龙三中综合楼工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2015-2017 | 新建4000㎡综合楼及地下车库 | 0.27 |  | 0.27 |
| 5 | 龙二中扩建工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2016-2018 | 计划新征地53336㎡，新建体艺楼2200㎡；篮球场4个及校内道路、绿化等；多媒体设备，教学仪器、安防设备 | 0.65 |  | 0.65 |
| 6 | 东升小学迁建（二期）工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2016-2018 | 新建综合教学楼9100㎡，地下车库4400㎡及相关附属设施 | 0.4 |  | 0.4 |
| 7 | 城东小学新建工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2016-2019 | 36班小学，规划总用地32652㎡，建筑面积19424㎡和4000㎡的地下车库 | 1.31 |  | 1.31 |
| 8 | 龙四中扩建工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2017-2020 | 计划新征地30001㎡，新建食堂餐厅、体艺楼等6000㎡；厨房设备用具、多媒体设备，教学仪器、安防设备 | 0.5 |  | 0.5 |
| 9 | 龙泉市南大洋小学工程 |  |  | 新建 | 龙泉市 | 2017-2020 | 新征土地40251㎡，迁建南秦小学48个班级，总建筑面积26434㎡ | 1.4 |  | 1.4 |
|  | 庆元县小计 |  |  | 18 |  |  |  | 14.901 | 3.6439 | 11.0113 |
| 1 | 庆元二中迁建工程 |  |  | 续建 | 濛洲街道 | 2013-2016 | 新增教育用地200.38亩，新增建筑约64000㎡，按省一级初级中学标准建设 | 2.5998 | 2.3 | 0.2988 |
| 2 | 蔚文学校建设工程 |  |  | 续建 | 濛洲街道 | 2014-2018 | 新增教育用地面积约70亩，建筑面积32000㎡ | 1.1529 | 0.5 | 0.6529 |
| 3 | 五都小学迁建工程 |  |  | 迁建 | 松源街道 | 2015-2017 | 新征用地面积60亩，建筑面积23700㎡ | 1.1191 | 0.6 | 0.5191 |
| 4 | 职业中学扩建（三期）工程 |  |  | 扩建 | 松源街道 | 2015-2018 | 报告厅、配电房及设备、校舍外立面及内墙粉刷等 | 0.2705 | 0.1 | 0.1705 |
| 5 | 江滨小学扩建工程 |  |  | 续建 | 松源街道 | 2010-2018 | 新增教育用地23亩，新增建筑面积约10500㎡,拟建综合楼、风雨操场、午餐厅、250m环跑运动场以及老校区校舍修缮、室外道路、绿化、景观等 | 0.9448 | 0.04 | 0.66 |
| 6 | 江滨小学地下停车场工程 |  |  | 续建 | 松源街道 | 2016-2019 | 新增地下停车场约10200m2 | 0.45 |  | 0.45 |
| 7 | 中小学基础办学条件提升工程（2015-2017） |  |  | 改造 | 全县各中小学 | 2015-2017 | 完成县内部分学校大门、操场、围墙、绿化等硬件条件提升 | 0.2239 | 0.1039 | 0.12 |
| 8 | 菊隆中学迁建工程 |  |  | 迁建 | 屏都街道 | 2016-2019 | 新增教育用地面积200亩，建筑面积约49000㎡，36班/1620生规模 | 2 |  | 2 |
| 9 | 安南乡中心小学迁建工程（含乡中心园） |  |  | 迁建 | 安南乡安溪村 | 2016-2018 | 新征用地面积45亩，建筑面积约17000㎡，小学18班/810生，幼儿园9班/270生规模 | 0.78 |  | 0.78 |
| 10 | 淤上乡中心小学扩建工程（含乡中心园） |  |  | 扩建 | 淤上乡淤上村 | 2017-2019 | 新征用地面积35亩，建筑面积约17000㎡，小学18班/810生，幼儿园9班/270生规模 | 0.9 |  | 0.9 |
| 11 | 标准化教师进修学校建设工程 |  |  | 新建 | 待定 | 2017-2019 | 按省标准化教师进修学校二类要求建设，用地面积约15亩，建筑约8000㎡ | 0.43 |  | 0.43 |
| 12 | 濛洲高中建设工程 |  |  | 新建 | 屏都街道（待定） | 2017-2020 | 按省一级普通高中标准建设（36班/1450生规模），用地面积约160亩，建筑约4.97万㎡ | 2.5 |  | 2.5 |
| 13 | 同心幼儿园 |  |  | 新建 | 松源街道（同心小区） | 2016-2018 | 新征用地面积10亩，建筑面积约5000㎡，幼儿园12班/360生规模 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 五都幼儿园 |  |  | 拆建 | 松源街道（五都村） | 2017-2019 | 五都小学原址拆建，建筑面积约5000㎡，幼儿园12班/360生规模 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 屏都幼儿园 |  |  | 改造 | 屏都街道 | 2018-2020 | 屏都小学原址改造，幼儿园15班/450生规模 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 江滨幼儿园 |  |  | 新建 | 松源街道（江滨区块） | 2018-2020 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.3 |  | 0.3 |
| 17 | 城北幼儿园 |  |  | 新建 | 松源街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500万㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.3 |  | 0.3 |
| 18 | 余村幼儿园 |  |  | 新建 | 屏都街道（余村） | 2018-2020 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.3 |  | 0.3 |
|  | 松阳县小计 |  |  | 6 |  |  |  | 3.95 | 0 | 3.95 |
| 1 | 松阳县职业中专迁建 |  |  | 新建 | 潘村文教园区 | 2017-2020 | 规模76个班，用地面积14667㎡，建筑面积75000㎡ | 3 |  | 3 |
| 2 | 松阳县新兴镇小学扩建 |  |  | 扩建 | 新兴镇 | 2018-2020 | 规模25个班，用地面积33300㎡，建筑面积25000㎡ | 0.3 |  | 0.3 |
| 3 | 松阳县新兴镇中心幼儿园 |  |  | 新建 | 新兴镇 | 2017-2019 | 规模9个班，用地面积10000㎡，建筑面积4700㎡ | 0.2 |  | 0.2 |
| 4 | 松阳县中小学运动改造工程 |  |  | 改建 | 松阳县 | 2016-2017 | 全县部分中小学运动场改造：新兴小学、叶村小学、阳溪小学、斋坦小学等 | 0.15 |  | 0.15 |
| 5 | 松阳县第二中学风雨操场 |  |  | 新建 | 校园内 | 2017-2019 | 新建3001㎡的风雨操场 | 0.1 |  | 0.1 |
| 6 | 松阳县古市中学风雨操场 |  |  | 新建 | 校园内 | 2018-2019 | 新建3501㎡的风雨操场餐厅 | 0.2 |  | 0.2 |
|  | 遂昌县小计 |  |  | 9 |  |  |  | 7.1316 | 2.3571 | 4.7745 |
| 1 | 遂昌县第二中学 |  |  | 续建 | 妙高 | 2014-2016 | 48班2400学生，项目占地面积93160㎡，建筑面积54136.8㎡，建设教学、生活用房及400m环形跑道运动场等 | 2.1351 | 2.0351 | 0.1 |
| 2 | 遂昌中学扩建工程 |  |  | 续建 | 妙高 | 2014-2016 | 新建食堂厨房、教改综合楼、女生宿舍16508.5㎡ | 0.454 | 0.292 | 0.162 |
| 3 | 遂昌县职业中等专业学校实习培训楼项目 |  |  | 续建 | 妙高 | 2015-2018 | 建设实习培训楼两幢，项目用地面积为4350㎡，总建筑面积为12578㎡ | 0.5081 | 0.03 | 0.4781 |
| 4 | 后江（民族）小学迁建 |  |  | 新建 | 遂昌 | 2016-2018 | 36个班，1620名学生，占地54亩、校舍建筑19842㎡及300m环形跑道田径运动场等配套设施建设 | 0.9324 |  | 0.9324 |
| 5 | 北界镇中心幼儿园 |  |  | 新建 | 北界 | 2017-2018 | 6个班幼儿园，新建教学活动用房2242㎡、设备添置等 | 0.09 |  | 0.09 |
| 6 | 云峰中心幼儿园 |  |  | 新建 | 云峰 | 2016-2017 | 12个班幼儿园，新建教学活动用房4042㎡、设备添置等 | 0.162 |  | 0.162 |
| 7 | 遂昌三中迁建 |  |  | 新建 | 妙高 | 2017-2019 | 48个班，2400名学生，占地135亩、校舍建筑45000㎡及400m环形跑道田径运动场等配套设施建设 | 2 |  | 2 |
| 8 | 云峰中心学校扩建工程 |  |  | 扩建 | 云峰 | 2017-2019 | 初中18个班，小学24个班，扩征用地20930㎡、新建校舍15000㎡配套设施等 | 0.6 |  | 0.6 |
| 9 | 实验小学搬迁 |  |  | 新建 | 妙高 | 2019-2020 | 利用遂昌三中场地改建成24个班规模小学，拆建教学楼、食堂等校舍9000㎡配套设施等 | 0.25 |  | 0.25 |

丽水市教育“十三五”重大建设项目表（预备类）

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 规划总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全市合计 | 43 |  |  |  | 34.78 |
|  | 市本级小计 | 10 |  |  |  | 13.8 |
| 1 | 第三中学 | 新建 | 富岭 | 2016-2018 | 48班普通高中，用地面积72300㎡，建筑面积61120㎡ | 2.5 |
| 2 | 第八中学 | 新建 | 富岭 | 2016-2018 | 48班普通高中，用地面积70700㎡，建筑面积56560㎡ | 2.5 |
| 3 | 第十中学 | 新建 | 水阁 | 2016-2018 | 60班职业高中，用地面积111400㎡，建筑面积89120㎡ | 2.5 |
| 4 | 开发区秀山路中学 | 新建 | 水阁 | 2018-2020 | 48个班初级中学，用地面积57588㎡，建筑面积44111㎡ | 1.5 |
| 5 | 丽水学院研究生楼 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设研究生教学楼，建筑面积20000㎡ | 1.2 |
| 6 | 丽水学院校史馆及会堂工程 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设校史馆及会堂，建筑面积16000㎡ | 1 |
| 7 | 丽水学院外教及留学生公寓楼 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设外教及留学生、交换生公寓楼，建筑面积10000㎡ | 0.6 |
| 8 | 丽水学院学生事务及活动中心 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设学生事务及室内文化活动中心，建筑面积15000㎡ | 0.6 |
| 9 | 丽水学院学生生活服务中心 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设学生生活服务及商贸用房，建筑面积5000㎡ | 0.2 |
| 10 | 丽水学院实验楼 | 新建 | 市区 | 2019-2020 | 建设实验楼，建筑面积20000㎡ | 1.2 |
|  | 莲都区小计 | 6 |  |  |  | 5.15 |
| 1 | 栝州水城幼儿园 | 新建 | 岩泉街道 | 2019-2021 | 24个班幼儿园，用地面积17000平方米，建筑面积8086平方米。 | 0.6 |
| 2 | 联城第二中学工程 | 新建 | 联城街道 | 2019-2023 | 新建48班，规划用地61600㎡，建筑面积49280㎡ | 1.8 |
| 3 | 天宁中学扩建工程 | 新建 | 市区 | 2017-2018 | 规模36个班，总用地40000㎡（其中新增4667㎡），总建筑面积23000㎡，建风雨操场及球场等 | 0.15 |
| 4 | 城东中学新建工程 | 新建 | 市区 | 2019-2022 | 新建48班，规划用地70000㎡，建筑面积44300㎡ | 2 |
| 5 | 碧湖小学扩建工程 | 新建 | 碧湖镇 | 2020-2021 | 新增用地约12亩，新建综合楼、运动场等 | 0.3 |
| 6 | 城北小学扩建工程 | 新建 | 市区 | 2018-2019 | 征地约6亩、建游泳馆等 | 0.3 |
|  | 缙云县小计 | 3 |  |  |  | 1.25 |
| 1 | 新区幼儿园 | 新建 | 五云街道新区 | 2017-2020 | 建设规模12个班，幼儿园360人，建设面积4042㎡，征用土地9亩 | 0.25 |
| 2 | 移民小学新建 | 新建 | 壶镇规划区 | 2016-2020 | 建设规模48个班，学生1920人，建筑面积24000㎡，用地66亩 | 0.7 |
| 3 | 全县师训研究中心 | 新建 |  | 2017-2020 | 建筑面积6960㎡，用地20亩 | 0.3 |
|  | 青田县小计 | 12 |  |  |  | 6.4 |
| 1 | 新东山小学 | 新建 | 鹤城 | 2019-2021 | 规划24个小学教学班，在校生1080名，总用地47亩，新建校舍总建筑面积10000㎡ | 0.5 |
| 2 | 石郭小学 | 新建 | 瓯南 | 2019-2021 | 规划24个小学教学班，在校生1080名，总用地40亩，新建校舍总建筑面积10000㎡ | 0.5 |
| 3 | 温溪一中 | 新建 | 温溪 | 2018-2019 | 新征土地30亩，新建教学综合楼，新建建筑面积4000㎡ | 0.2 |
| 4 | 温溪二中 | 新建 | 温溪 | 2020-2022 | 规划36个初中教学班，在校生1800名（其中住校生1200人），总用地50亩，新建校舍总建筑面积28000㎡ | 1.5 |
| 5 | 江南初中 | 新建 | 瓯南 | 2019-2021 | 规划36个初中教学班，在校生1800名（其中住校生1200人），总用地50亩，新建校舍总建筑面积20000㎡ | 1.5 |
| 6 | 船寮第二学校 | 新建 | 船寮 | 2020-2022 | 规划36个初中教学班，在校生1800名（其中住校生900人），总用地50亩，新建校舍总建筑面积20000㎡ | 1.2 |
| 7 | 高湖二小 | 新建 | 高湖 | 2020-2021 | 迁建良川教学点，新建12班规模完全小学，新征土地20亩，新建建筑面积4000㎡ | 0.2 |
| 8 | 培智学校 | 新建 | 瓯南 | 2019-2020 | 扩建至9个教学班，新征土地5亩，新建建筑面积2000㎡ | 0.1 |
| 9 | 县中心幼儿园 | 新建 | 鹤城 | 2018-2019 | 迁建18个幼儿教学班，新征土地15亩，建筑面积6000㎡ | 0.25 |
| 10 | 城西幼儿园 | 新建 | 鹤城 | 2019-2020 | 新建12个幼儿教学班，新征土地8亩，建筑面积4000㎡ | 0.15 |
| 11 | 石郭幼儿园 | 新建 | 瓯南 | 2019-2021 | 新建12个幼儿教学班，新征土地8亩，建筑面积4000㎡ | 0.15 |
| 12 | 原水厂区块幼儿园 | 新建 | 鹤城 | 2018-2020 | 新建12个幼儿教学班，新征土地8亩，建筑面积4000㎡ | 0.15 |
|  | 景宁县小计 | 1 |  |  |  | 3.00 |
| 1 | 职业高中迁建工程 | 新建 | 景宁县 | 2018-2020 | 按省一级重点职高建设标准建设，规模为42个教学班，总用地面积100亩，建筑面积54000㎡ | 3.00 |
|  | 龙泉市小计 | 2 |  |  |  | 0.75 |
| 1 | 绿谷教育集团（水南校区）体艺楼工程 | 新建 | 龙泉市 | 2019-2020 | 新建综合楼、体艺楼、教学楼连廊等3300㎡；多媒体设备，教学仪器、安防设备 | 0.3 |
| 2 | 教师进修学校暨电大新建工程 | 新建 | 龙泉市 | 2018-2020 | 新建校舍9000㎡及相关附属设施设备 | 0.45 |
|  | 庆元县小计 | 7 |  |  |  | 4.25 |
| 1 | 实验小学分校新建工程 | 新建 | 松源街道（待定） | 2017-2020 | 新征用地面积80亩，建筑面积17000㎡，36班/1620生规模 | 1.7 |
| 2 | 大济幼儿园 | 新建 | 濛洲街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.4 |
| 3 | 大坑路口幼儿园 | 新建 | 濛洲街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.4 |
| 4 | 小安村幼儿园 | 改造 | 安南乡 | 待定 | 改建成3-6班规模的村级幼儿园 | 0.15 |
| 5 | 蒲潭村幼儿园 | 改造 | 淤上乡 | 待定 | 改建成3-7班规模的村级幼儿园 | 0.15 |
| 6 | 中小学生素质教育实践基地 | 新建及改造 | 县内各闲置学校 | 2018-2022 | 新建部分中小学生素质教育实践基地，同时结合全县各乡镇撤扩并学校情况，按照需求整合为中小学生素质教育实践基地 | 0.85 |
| 7 | 区域中心成技校 | 新建 | 老城区、屏都、竹口 | 2018-2020 | 新增3所成技校，教育用地约18亩，建筑面积约8500㎡ | 0.6 |
|  | 遂昌县小计 | 2 |  |  |  | 0.18 |
| 1 | 龙潭鑫城幼儿园 | 回购 | 妙高 | 2019-2022 | 龙潭鑫城幼儿园回购 | 0.12 |
| 2 | 教师培训中心建设项目 | 改建 | 妙高 | 2019-2022 | 后江小学改造 | 0.06 |

丽水市教育“十三五”重大建设项目表（前期类）

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设起止年限 | 建设内容和规模 | 规划总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全市合计 | 24 |  |  |  | 17.045 |
|  | 市本级小计 | 4 |  |  |  | 1.29 |
| 1 | 丽水职技院室内体育中心 | 新建 | 校园内 | 2021-2023 | 新建室内体育中心15000㎡ | 0.48 |
| 2 | 丽水职技院艺术综合楼 | 新建 | 校园内 | 2022-2024 | 新建艺术综合楼12000㎡ | 0.36 |
| 3 | 丽水职技院钢结构玻璃温室 | 新建 | 校园内 | 2023-2025 | 新建钢结构玻璃温室10000㎡ | 0.15 |
| 4 | 丽水职技院环城路沿线发展用地征用 | 新征 | 校园北侧 | 2018-2021 |  | 0.3 |
|  | 莲都区小计 | 3 |  |  |  | 3.45 |
| 1 | 城东小学新建工程 | 新建 | 市区 | 2020-2022 | 建36个班小学、用地面积54亩，建筑面积22800㎡ | 1.35 |
| 2 | 宇雷小学新建工程 | 新建 | 市区 | 2020-2022 | 30班小学，规划总用地28328㎡，建筑面积13820㎡ | 0.8 |
| 3 | 周处小学新建工程 | 新建 | 联城街道 | 2019-2022 | 36个班小学、总用地面积33600㎡，建筑面积26880㎡ | 1.3 |
|  | 缙云县小计 | 1 |  |  |  | 1.5 |
| 1 | 民办学校 | 新建 | 缙云县 | 2016-2020 | 建设规模48班，学生2160人，建筑面积45000㎡，用地119亩 | 1.5 |
|  | 青田县小计 | 6 |  |  |  | 2.295 |
| 1 | 温溪五小新建工程 | 新建 | 温溪 | 2016-2018 | 学校按完全小学48个教学班，2160名在校生规划建设，征地65亩，总建筑面积25000㎡ | 1.2 |
| 2 | 中山中学拆建 | 新建 | 鹤城 | 2016-2017 | 规划24个小学教学班，在校生1080名，总用地18.5亩，新建校舍总建筑面积10000㎡ | 0.35 |
| 3 | 油竹二小 | 新建 | 油竹 | 2019-2020 | 规划24个小学教学班，在校生1080名，总用地30亩，新建校舍总建筑面积10000㎡ | 0.4 |
| 4 | 仁庄幼儿园 | 新建 | 仁庄 | 2016-2016 | 征地5亩，新建6个幼儿教学班，建筑面积1800㎡ | 0.065 |
| 5 | 高湖中学 | 新建 | 高湖 | 2018-2019 | 新征土地13亩，扩建教学综合楼，总建筑面积5000㎡ | 0.2 |
| 6 | 高湖小学 | 新建 | 高湖 | 2017-2018 | 新建教学综合楼，建筑面积2000㎡ | 0.08 |
|  | 云和县小计 | 1 |  |  |  | 0.7 |
| 1 | 工业园区小学（暂名） | 新建 | 云和县 |  | 项目按Ⅰ类完全小学36个教学班标准建设 | 0.7 |
|  | 龙泉市小计 | 1 |  |  |  | 2.16 |
| 1 | 第五中学 | 新建 | 龙泉市 | 2018-2020 | 按45个班规模新建1所九年一贯制学校 | 2.16 |
|  | 庆元县小计 | 7 |  |  |  | 5.55 |
| 1 | 庆元中学迁建工程 | 新建 | 待定 | 2020-2023 | 新增教育用地180亩，建筑面积约65000㎡，45班/2250生规模 | 3 |
| 2 | 后田幼儿园 | 新建 | 濛洲街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.4 |
| 3 | 星光幼儿园 | 新建 | 松源街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.3 |
| 4 | 朱村幼儿园 | 新建 | 屏都街道（待定） | 2019-2021 | 新增教育用地10亩，建筑面积约5500㎡，幼儿园15班/450生规模 | 0.35 |
| 5 | 库区移民安置小区幼儿园 | 新建 | 待定 | 2020-2022 | 新增教育用地10亩，建筑面积约4500㎡，幼儿园12班/360生规模 | 0.3 |
| 6 | 实验园（苗苗园区）扩建 | 扩建 | 濛洲街道（待定） | 2020-2022 | 新增教育用地5亩，建筑面积约4000㎡，幼儿园9班/270生规模 | 0.4 |
| 7 | 职业中学危旧宿舍拆建工程 | 拆建 | 职业中学内 | 2019-2022 | 回购原职中、二中房改房四栋约3500㎡，拆建成教学教辅用房 | 0.8 |
|  | 遂昌县小计 | 1 |  |  |  | 0.1 |
| 1 | 妙高中心成人文化技术学校建设项目 | 新建 | 妙高 | 2019-2022 | 征地10000㎡，建筑3500㎡ | 0.1 |